УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя

Правления АКБ «Банк развития бизнеса»

____________О. Вохидов

подпись

________________

дата

ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения, дополнительных модулей и сервисов информационной системы «Бизнес 24/7»

на ___ листах

действует с «____» ________2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центра

Информационной безопасности

_______________Б. Шамсиев

подпись

____________________

дата

СОГЛАСОВАНО							СОГЛАСОВАНО

Директор департамента						Директор департамента ИТ

Цифрового бизнеса							АКБ «Банк развития бизгнеса»

_______________А. Икрамов					______________ З.Орифхўжаев

подпись								              подпись

____________________							____________________

дата								                  дата

Ташкент – 2025 г.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Полное наименование ИС и ее условное обозначение	5

1.2.	Наименование организации заказчика	5

1.3. Перечень документов, на основании которых создается ИС	5

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию ИС	6

1.5. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	7

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	7

2.1. Назначение ЧТЗ	7

2.2. Цели создания системы	8

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ	9

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ	13

4.1 Требования к ИС в целом	13

4.1.1 Требования к структуре и функционированию ИС	17

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики	17

4.1.1.2 Перечень сторонних ИС, с которыми должно быть обеспечено взаимодействие.	21

4.1.1.3 Требования к режимам функционирования приложения, определяющим функционирование ИС в нормальном и аварийном режиме.	22

4.1.1.4 Перечень и описание сценариев использования	23

4.1.1.5 Требования по диагностированию	30

4.1.1.6 Перспективы развития, модернизации ИС	31

4.1.2 Требования к взаимодействию со сторонними информационными системами	31

4.1.3 Требования к численности и квалификации пользователей	32

4.1.4 Показатели назначения	33

4.1.5 Требования к надежности	35

4.1.6 Требования безопасности	37

Требования к обеспечению ИБ при проектировании и разработке	37

4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике	44

4.1.8 Требования к транспортабельности для подвижных ИС*	47

4.1.9 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	47

4.1.10 Требования к патентной и лицензионной чистоте	50

4.1.11 Требования по стандартизации и унификации	50

4.1.12 Дополнительные требования*	51

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым ИС	51

4.2.1.	Модуль «Регистрация и авторизация» (мобильное приложение)	52

4.2.2.	Модуль «Финансовые услуги» (мобильное приложение)	54

4.2.3.	Модуль «Предприятие» (мобильное приложение)	59

4.2.4.	Модуль «Электронный документооборот» (мобильное приложение)	60

4.2.5.	Модуль «Обучение и развитие» (мобильное приложение)	61

4.2.6. 	Модуль «ИИ-оптимизация логистики» (мобильное приложение)	63

4.2.7. 	Модуль «ИИ-помощник по закупкам» (мобильное приложение)	63

4.2.8. 	Модуль «Центр поддержки клиентов» (мобильное приложение)	64

4.2.9. 	Модуль «ИИ-рекомендации по депозитам» (мобильное приложение)	64

4.2.10.	Модуль «Мониторинг и Аналитика» (мобильное приложение)	65

4.2.11.	Модуль «Администрирование» (мобильное приложение)	66

4.3.	Требования к видам обеспечения	67

4.3.1.	Требования к математическому обеспечению*	68

4.3.2.	Требования к информационному обеспечению	68

4.3.3.	Требования к лингвистическому обеспечению	69

4.3.4.	Требования к программному обеспечению	69

4.3.5.	Требования к техническому обеспечению	69

4.3.6.	Требования к метрологическому обеспечению*	70

4.3.7.	Требования к организационному обеспечению	70

4.3.8.	Требования к методическому обеспечению	70

5.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	71

6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	72

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ	73

7.1.	Технические мероприятия	74

7.2.	Обучение персонала	74

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	75

Сокращения и определения

| НИББД | Национальная информационная база банковских депозиторов |
| --- | --- |
| O’z DST | Государственный стандарт Республики Узбекистан |
| АКБ «БРБ» | Акционерный коммерческий банк «Банк развития бизнеса» |
| ТЗ | Техническое задание. Исходный документ на проектирование технического объекта, устанавливает основное назначение разрабатываемого объекта, его технические характеристики, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и её состав, а также специальные требования |
| ИС | Информационная система — комплекс обработки информации, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, базы данных, системы управления базами данных и информационные ресурсы, в том числе специализированные прикладные программы, а также системный персонал, обеспечивающий поддержку. |
| Webhook | Автоматический механизм, который отправляет уведомления и данные из одной системы в другую в режиме реального времени, когда в первой происходит определенное событие |
| БД | База данных. Совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимо от прикладных программ |
| Пользователь | Пользователь информационной системы – это лицо (группа лиц, организация), пользующееся услугами информационной системы. |
| UzASBO | Автоматизированная система бюджетных организаций Узбекистана |
| Администратор | Учетная запись пользователя, которая имеет полный доступ к системе и позволяет вносить изменения, влияющие на других пользователей. |
| Модератор | Следит за соблюдением правил на общественных сетевых ресурсах. Имеет более узкие права, чем администратор, но более широкие, чем обычные пользователи |
| USB-Token | Устройство-носитель ключевой информации, позволяющее упростить и обезопасить процедуру идентификации и аутентификации пользователя |
| API | Программный интерфейс приложения |
| HUMO, UzCARD | Межбанковские платежные системы |
| Интеграция | Любое взаимодействие между системами с помощью общих для них форматов данных или форматов вызовов |
| ПИНФЛ | Персональный идентификационный номер физического лица |
| Финансовые технологии | Отрасль, включающая в себя различные компании, использующие IT технологии для предложения финансовых продуктов и услуг |
| DMZ | Демилитаризованная зона /DMZ/ — отдельный сегмент сети, который находится между интернетом и внутренней сетью |
| DWH | Data Warehouse — специализированная система для хранения и управления большими объемами данных, которые объединяются из разных источников с целью анализа и построения отчетов |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее Частное Техническое задание на реализацию проекта «Разработка мобильного приложения, дополнительных модулей и сервисов информационной системы «Бизнес 24/7» разработано в соответствии с Государственным стандартом Республики Узбекистан O‘zDSt 1987:2018 «Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы».

1.1.	Полное наименование ИС и ее условное обозначение

Полное наименование проекта: Разработка и внедрение информационной системы «Бизнес 24/7».

Условное обозначение проекта: ИС «Бизнес 24/7».

Наименование ЧТЗ: Разработка мобильного приложения, дополнительных модулей и сервисов информационной системы «Бизнес 24/7»

Краткое наименование системы, принятое в настоящем ЧТЗ: ИС, Система.

1.2.	Наименование организации заказчика

Заказчик: Акционерный коммерческий банк «Банк развития бизнеса» (далее Заказчик). Адрес: 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Навои, д. 18А.

Тел: +998 (78) 150-10-01

e-mail: headoffice@brb.uz

Web-site: https://brb.uz/

Исполнитель: (далее Разработчик): ООО «BRB-tech».

Адрес: г.Ташкент, Мухандислар МФЙ, ул. Шота Руставели, 53Б-дом

Тел: +998 (90) 117 99 77

e-mail: info@brb-tech.uz

Для выполнения отдельных работ Разработчик ИС может привлекать другие организации в качестве соисполнителей, при обязательном согласовании с Заказчиком.

1.3. Перечень документов, на основании которых создается ИС

Основанием для реализации Проекта являются следующие документы:

- Техническое задание на разработку и внедрение ИС «Бизнес 24/7» от 15.10.2024 г.

- Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-306 от 14.09.2023г.

«О мерах финансовой и институциональной поддержки развития малого бизнеса».

2. Закон Республики Узбекистан от 01.11.2019 г. №ЗРУ-578 «О платежах и платежных системах» (Принят Законодательной палатой 19.09.2019 г., одобрен Сенатом 11.10.2019 г.);

3. Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан «Об утверждении положения о защите информации в автоматизированных системах коммерческих банков Республики Узбекистан» (зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 10 марта 2020 г. Регистрационный №3224);

4. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3270 от 12.09.2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы Республики Узбекистан»;

5. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3620 от 23.03.2018г. «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг»;

6. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2751 от 02.02.2017 г. «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития в республике системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек»;

7. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 от 12.05.2020 года «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы»;

8. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4699 от 28.04.2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства»;

Техническая документация на реализацию Проекта разрабатывается на основании:

Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4328 от 21.05.2019 года «О мерах по повышению качества разработки и реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках системы «Электронное правительство»

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию ИС

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ИС

Начало – 01.12.2025

Окончание –01.04.2026

Реализация проекта должна осуществляться в несколько стадий:

1 стадия– проектирование;

2 стадия – разработка;

3 стадия – тестирование;

4 стадия – запуск в эксплуатацию.

Предварительные сроки начала и окончания работ должны быть согласованы с Разработчиком Системы на этапе согласования проекта и подготовки Договора на реализацию проекта. Окончательные сроки должны быть указаны в календарном плане работ в Договоре на реализацию проекта.

1.5. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

С целью принятия результатов работ по проекту Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию. Работы по внедрению Системы сдаются Разработчиком поэтапно в соответствии с календарным планом проекта. По окончании каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику соответствующие отчетные документы этапа, состав которых определяется Договором в рамках реализации данного проекта.

Приемка отдельных этапов работ должна производиться согласно этапам календарного плана работ, утвержденного Заказчиком и Разработчиком, и являющимся неотъемлемой частью Договора. По всем работам необходимо указать длительность выполнения работ, а также общую стоимость для каждой выполняемой работы.

В случае, если в процессе выполнения работ потребуется детализация и согласование Заказчиком и Разработчиком отдельных вопросов и решений, не отраженных (или отраженных недостаточно детально) в настоящем ТЗ, Заказчик может разработать и согласовать с Разработчиком следующие документы, которые будут являться частью данного документа:

частное ТЗ;

изменения к ТЗ;

дополнения к ТЗ.

Датой сдачи – приемки работ считают дату подписания акта Приемочной комиссией.

Оформление результатов работ должно соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:

1.	O’z DST 1985:2018 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании информационных систем;

2.	O’z DST 1986:2018 Информационная технология. Информационные системы. Стадии создания;

3.	O’z DST 1987:2018 Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение ЧТЗ

Настоящее Частное техническое задание (ЧТЗ) Информационной Системы «Бизнес 24/7» предназначена для обеспечения непрерывности и эффективности ведения бизнеса клиентами АКБ «Банк развития бизнеса» в сегменте микро, малого и среднего предпринимательства за счет предоставления полного спектра банковских и сопутствующих бизнес-услуг посредством высокотехнологичной и защищенной платформы.

Частное техническое задание предназначено для расширения существующей ИС «Бизнес 24/7» путем создания комплексной мобильной экосистемы и глубокой интеграции с ключевыми внешними сервисами Республики Узбекистан. Данное ЧТЗ обеспечивает клиентам Банка АКБ «Банк развития бизнеса» непрерывный, защищенный и высокоэффективный доступ к финансовому и нефинансовому обслуживанию, превращая Мобильное приложение в полноценное рабочее место. Основная цель — бесшовное объединение банковских операций (платежи, выписки) с учетными системами клиентов («1С», «Didox») через сервис Dibank, внедрение современных P2P-платежей через Pully, и оптимизацию электронного документооборота, закупок и продаж через платформу Didox. Дополнительно, ЧТЗ внедряет современные каналы взаимодействия (Push, Pop-up, QR-авторизация, Чат-бот) для повышения удобства, безопасности (с использованием ЭЦП) и скорости оперативного контроля над бизнесом.

2.2. Цели создания системы

Основными целями создания и модернизации, существующей ИС является достижение ряда конкретных, измеримых результатов, направленных на повышение эффективности работы клиентов и укрепление позиций АКБ «Банк развития бизнеса» на рынке дистанционного обслуживания корпоративных клиентов.

Цели в области операционной эффективности и автоматизации:

Повышение скорости обработки документов: Добиться сокращения времени на обработку (автоматическую разноску) ста банковских выписок в учетных системах клиента («1С», «Didox») до менее 30 минут, что исключит ручной ввод, занимающий в настоящее время около двух часов.

Централизация платежного трафика: Увеличить долю исходящих платежных поручений, отправленных клиентами напрямую из их учетных систем через интеграцию с Dibank, до 35% от общего объема корпоративных электронных платежей в течение первых шести месяцев после ввода СЧ в эксплуатацию.

Ускорение мобильных операций: Сократить время, затрачиваемое клиентом на выполнение критически важной операции (например, подписание платежного поручения с использованием ЭЦП в мобильном приложении) до менее 20 секунд.

Цели в области качества обслуживания (UX) и развития экосистемы:

Гарантия надежности интеграции: Обеспечить уровень успешности API-транзакций (соотношение выполненных к инициированным) со всеми интегрируемыми платформами (Dibank, Pully, Didox) на уровне не менее 99.5%.

Улучшение пользовательского опыта (UX): Сделать мобильное приложение максимально отзывчивым, установив целевое время отклика системы на ключевые действия (просмотр баланса, загрузка списка документов) на уровне не более 3 секунд.

Увеличение проникновения ДБО: Достичь показателя проникновения Мобильного приложения среди активных клиентов МСБ на уровне 40% в течение года после запуска.

Развитие самообслуживания: Обеспечить, чтобы не менее 25% первичных запросов пользователей, поступающих через интегрированный Чат-бот, были решены автоматически, без эскалации на оператора технической поддержки.

Стимулирование P2P-платежей: За счет удобной интеграции с Pully обеспечить годовой объем транзакций (P2P-переводов и оплаты услуг), проведенных через новый сервис, на уровне не менее 10 млрд сумов.

Массовое внедрение ЭДО: Обеспечить, чтобы через Модуль «Электронный документооборот» и интеграцию с Didox подписывалось не менее 1000 электронных документов (ЭСФ, Актов) ежемесячно.

Цель в области безопасности и соответствия стандартам:

Безусловное соответствие: Обеспечить 100% соответствие всех разработанных компонентов, включая мобильное приложение и интеграционные шлюзы, требованиям O‘zDSt 2814 и всем нормативным актам Центрального банка Республики Узбекистан, регламентирующим дистанционное банковское обслуживание.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Акционерный коммерческий банк «Банк развития бизнеса» начал свою деятельность в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 311 от 20.06.1994 года как Республиканский специализированный акционерно-коммерческий «Галлабанк», а со 2 августа 1994 года Центральный Банк Республики Узбекистан выдал Генеральную лицензию №45 на оказание банковских услуг.

Согласно решению Президента Республики Узбекистан № ПП-1083 от 30 марта 2009 года на базе Галлабанка был преобразован в АКБ «Кишлок курилиш банк».

Постановлением Президента Республики Узбекистан №292 от 04.09.2023г. АКБ «Кишлок курилиш банк» преобразован в Акционерный коммерческий банк «Банк развития бизнеса».

Юридический адрес банка: индекс 100011, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, улица А.Навои, дом 18А.

Основные направления деятельности банка направлены на финансирование проектов субъектов малого предпринимательства и оказание им комплексных услуг.

На базе банка создано ООО «Фонд развития малого бизнеса», через 14 региональных центров поддержки малого бизнеса предпринимателям предоставляются комплексные услуги, такие как привлечение инвестиций, выделение финансирования для развития бизнеса, бизнес-обучение, консультационные услуги.

Кроме того, населению предоставляются все виды розничных банковских услуг. В частности, через 40 сервисных офисов, расположенных по всей республике, предоставляются такие услуги, как автокредитование, ипотека, микрозайм, обмен валюты, банковские карты, кассовая практика, международные денежные переводы.

Основными задачами Банка являются:

кредитно-банковское обслуживание населения и юридических лиц;

услуги по кредитованию и лизингу специализированных подрядных организаций, занимающихся строительством и ремонтом многоквартирных домов, производственной и социальной инфраструктуры;

кредитование и оказание комплексных банковских услуг предприятиям всех форм собственности, производящих новые современные строительные материалы и конструкции, внедряющих промышленные и сборные технологии для строительства объектов на территории по утвержденным типовым проектам;

В соответствии с действующим законодательством Банк осуществляет следующие операции:

привлечение средств во вклады;

осуществление платежей, в том числе без открытия банковских счетов;

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе корреспондентских счетов банков;

операции с иностранной валютой в наличной и безналичной формах;

инкассо и кассовое обслуживание;

выдают гарантии и принимают другие обязательства от имени третьих лиц, обеспечивая выполнение ими своих обязательств;

получение права требовать от третьих лиц исполнения денежных обязательств (факторинг);

выпуск, покупка, продажа ценных бумаг, их учет и хранение, управление ценными бумагами по договору с клиентом, совершение иных операций с ними;

купля-продажа аффинированных драгоценных металлов, в том числе ведение счетов хранения металлов и приватизированных (нефизических) счетов металлов;

купля-продажа монет из драгоценных металлов;

осуществление операций с производными финансовыми инструментами (деривативами);

аренда специальных помещений для хранения документов или ценностей или сейфов внутри них;

лизинг;

кредитование в формах, предусмотренных законодательством;

оказание консультационных услуг по финансовым операциям;

управление активами (портфелем);

выпуск, использование и оплата электронных денег;

выпуск и процессинг банковских карт, обслуживание банковских карт в сотрудничестве с другими организациями, в том числе с другими финансовыми учреждениями.

Существующие информационные системы Банка

На сегодняшний день в Банке используются следующие информационные системы:

| № | НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Внутренние системы |  |  |
| 1. | IABS | Автоматизированная банковская система Заказчика |
| 2. | Центр сертификации | Система управления сертификатами безопасности при обмене с расчетно-кассовыми центрами |
| 3. | Корпоративный интернет банкинг | Онлайн-банк для юридических лиц |
| 4. | Мобильное приложение для физических лиц | Предназначенное для оказания удаленных банковских услуг физическим лицам |
| 5. | “Smart Office” | Система электронного документооборота |
| Внешние системы (в составе IABS) |  |  |
| 1. | НИББД | Национальная информационная база банковских депозиторов |
| 2. | Система НИКИ | Система Национального Института Кредитной Информации |
| 3. | АСОКИ | Автоматизированная система обмена кредитной историей. База кредитного бюро |
| 4. | Залоговый реестр | Система ГУП Залоговый реестр РУз |
| 5. | ЕЭИСВО | Единая электронная информационная система внешнеторговых операций |

В настоящий момент функционируют следующие продукты:

Корпоративный интернет банкинг - онлайн-банк для юридических лиц. Веб-интерфейс доступен по адресу https://client.brb.uz

Мобильное приложение «BRB business» - для юридических лиц и частных предпринимателей, являющихся клиентами АКБ «Банк развития бизнеса»:

Версия для Android

Версия для iOS

Рис. 1 Схема инфраструктуры мобильного приложения

В текущей версии продуктов используются следующие технологии:

Краткое описание технических показателей текущих мобильных приложений банка

№	Показатель	Технические характеристики

1.	Мобильное приложение «BRB business»

1.1	Применяемые технологии	Фронтэнд:

iOS – Objective C

Android - Java, Kotlin

Бэкенд: Oracle

1.2	СУБД	Oracle

2.	Корпоративный интернет банкинг веб-версия

2.1	Применяемые технологии	Фронтенд: Javascript

Бэкэнд: Oracle

| Информация по количеству юридических лиц, использующих "Интернет-банкинг", "Мобильный банкинг", "SMS банкинг" (на 01.07.2024г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Активные пользователи систем |  |  |  |  |
| № | Вид системы | Количество пользователей | Статус |  |
| 1 | Корпоративный Интернет-банкинг | 8 616 | Актив |  |
| 2 | Мобил банкинг | 16 926 | Актив |  |
| 3 | SMS-банкинг | 7 824 | Актив |  |
| Общее количество юридических лиц |  |  |  |  |
| № | Вид | Открытые счета клиентов | Статус |  |
| 1 | Юридические лица | 56 584 | Актив |  |
| 2 | Частные Предприниматели | 46 799 | Актив |  |

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к ИС в целом

В основе системы будет применено современное и технологическое решение.

Все сервисы (back-end, front-end) должны быть реализованы на одном из современных языков программирования, предназначенных для разработки высокопроизводительных систем: Java, Scala, Go, Angular, React JS Framework или аналогичные.

Решение должно поддерживать работу с одной из современных СУБД: Oracle, MS SQL, PostgreSQL.

Информационная система должна обеспечивать единый механизм аутентификации и авторизации пользователей и должно иметь мультиязычный интерфейс /русский язык и узбекский язык/ взаимодействия пользователей с системой с использованием наиболее распространенных на сегодняшний день веб-браузеров.

Все функциональные возможности ИС (кроме информативных) должны реализовываться в Персональном кабинете предпринимателей после прохождения процедур авторизации с применением инструментов E-imzo и/или и инфраструктуры электронных ключей ЦБ Республики Узбекистан /при совершении банковских операций/.

При проектировании архитектуры и программного обеспечения ИС необходимо руководствоваться следующими основными принципами, отвечающими требованиям к информационным системам подобного класса:

Масштабируемость. Архитектура ИС должна сохранить работоспособность при резком увеличении числа пользователей, возможности адаптации к растущим нагрузкам. Система должна сохранить работоспособность даже при 3-кратном увеличении объема обрабатываемых данных при наращивании вычислительной мощности технических средств, на которых будет функционировать. Информационная система должна состоять из модулей и/или микросервисов, обеспечивающих возможность добавления новых функций без нарушения ее работоспособности и поддерживать возможность увеличения числа пользователей.

Масштабируемость предполагает возможность системы увеличивать свою производительность и емкость при росте числа пользователей и объема данных без снижения эффективности работы. Для этого система должна поддерживать следующие технические решения:

Инфраструктурные решения для масштабируемости:

- масштабируемость обеспечивается через кластеризацию серверов, когда несколько серверов работают в связке и управляются единым контроллером для распределения нагрузки

- при использовании локальной инфраструктуры необходимо обеспечить возможность добавления новых серверов в кластер, что позволит системе справляться с увеличением нагрузки и объема данных.

Балансировка нагрузки:

Балансировка нагрузки равномерно распределит запросы пользователей между различными серверами или компонентами системы, что позволит избежать перегрузки отдельных узлов и гарантирует бесперебойную работу.

Внедрение балансировщиков нагрузки (Nginx, HAProxy или Amazon Elastic Load Balancer) позволит обеспечить:

- распределение трафика между разными серверами, что поможет снизить нагрузку на отдельные узлы.

- автоматический отказоустойчивый механизм, при котором система автоматически перенаправляет запросы на доступные узлы в случае отказа одного или нескольких серверов.

Для обеспечения способности системы справляться с большими объемами данных, предусматривается:

- разделение базы данных на несколько частей, каждая из которых хранится на разных серверах, что уменьшает нагрузку на центральный сервер базы данных.

- внедрение систем кэширования для уменьшения нагрузки на серверы баз данных за счет хранения часто используемых данных в оперативной памяти.

Технические спецификации для поддержки масштабируемости:

- при увеличении нагрузки ресурсы будут автоматически расширяться благодаря контейнеризации

- в системе будет предусмотрены регулярные резервные копии и механизмы аварийного восстановления для обеспечения доступности данных даже при резком росте нагрузки.

Надежность. Разрабатываемая система должна обеспечить резервное копирование информации, перезагрузка системы после сбойных и аварийных ситуаций без потери логической целостности баз данных, процедуры для поддержки целостности обработки данных после сбоев системы.

1. План восстановления после аварийных ситуаций включает следующие мероприятия:

- цели времени восстановления (RTO): для данной системы предлагается установить RTO на уровне 1 час, что позволит минимизировать негативное воздействие на пользователей.

- цели точки восстановления (RPO): рекомендуется установить RPO на уровне 30 минут, что обеспечит минимальные потери информации. А также проводить ежедневное копирование для минимализации объема утраченных данных.

2. Меры по резервному копированию данных:

Для предотвращения потерь данных в аварийных ситуациях система будет реализовывать следующие меры:

- полное резервное копирование данных будет выполняться раз в 3 дня

- инкрементное резервное копирование будет производиться с частотой каждые 45 минут для минимизации RPO.

3. Резервирование системы:

- в системе будет реализовано активное/пассивное резервирование, когда в случае сбоя основного сервера система автоматически переключается на резервный сервер, что позволит уменьшить время простоя.

- использование технологий кластеризации серверов и балансировки нагрузки для повышения отказоустойчивости системы

- дублирование сетевых каналов связи и оборудования

- возможность добавления дополнительных серверов в случае увеличения нагрузки для обеспечения стабильной работы системы.

Этапы восстановления:

- выявление причины сбоя и его локализация

- автоматическое переключение на резервные компоненты системы.

- восстановление работы основной системы.

- пост-аварийный аудит и анализ ситуации для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Информационная безопасность. При разработке Системы должны быть соблюдены требования законодательства Республики Узбекистан в части обработки персональной информации и требования по безопасности, предъявляемые к информационным ресурсам. Разработка ИС предусматривает обработку, как общедоступной информации, так и конфиденциальной информации, такие как персональные данные пользователей.

Чтобы обеспечить безопасную передачу данных в системе, будут использоваться следующие протоколы:

- HTTPS: для защиты данных, передаваемых между клиентом и сервером, который обеспечит шифрование трафика с помощью SSL/TLS. Это защитит данные от перехвата

- TLS 1.2/1.3: для обеспечения конфиденциальности и целостности передаваемых данных. Он будет использоваться для защиты всех входящих и исходящих соединений

Для защиты данных и их шифрования в системе используются следующие стандарты:

- AES-256: для шифрования данных при хранении (data-at-rest) и при передаче (data-in-transit).

- RSA: бдет применяться для шифрования ключей шифрования и обмена ключами между участниками взаимодействия в системе

- SHA-256: для генерации хэш-функций при проверке целостности данных и для защиты паролей в процессе аутентификации.

Для обеспечения безопасной аутентификации пользователей в системе будут использоваться следующие технологии:

- OAuth 2.0: для безопасного предоставления сторонним приложениям доступа к данным пользователя без необходимости передавать учетные данные

- JWT: для подтверждения подлинности и передачи данных между клиентом и сервером, будут защищаться с использованием шифрования RSA HMAC.

- MFA: для повышения уровня безопасности будет использоваться многофакторная аутентификация, которая требует подтверждения доступа несколькими независимыми методами (пароль + SMS-код или биометрия).

Для соблюдения законодательства о защите персональных данных, таких как Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» и соответствующие международные стандарты будут реализованы следующие меры:

- в системе будут собираться только те данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций, с минимизацией хранения лишних данных

- все персональные данные, хранящиеся в системе, будут зашифрованы с использованием алгоритмов AES-256 для обеспечения конфиденциальности

- система будет регулярно подвергаться внешним и внутренним аудитам безопасности, чтобы обеспечить соответствие требованиям безопасности и минимизировать риски.

Для защиты системы от внешних и внутренних угроз будут применяться следующие методы:

- WAF: для защиты системы от атак, таких как SQL-инъекции, XSS (межсайтовый скриптинг), и других веб-угроз.

- система будет защищена от атак типа DDoS с использованием решений по распределению трафика и мониторинга аномальных действий в сети.

- будут внедрены антивирусные и антиспам фильтры для защиты серверов и пользовательских данных от вредоносного ПО.

Стандартизация /Унификация/. В ИС пользовательские интерфейсы должны иметь единый стиль оформления. Пользователям должны быть предоставлены стандартные технические средства (документация и интерфейсы прикладного программирования (API), которые они смогут использовать для облегчения процесса подключения к ИС. Для уменьшения количества ошибок при заполнении экранных форм, а также для облегчения процесса их заполнения, пользователю должны предлагаться возможные варианты заполнения полей формы, в том числе с использованием словарей, выпадающих списков, шаблонов данных, единой системы классификации и кодирования информации и т.д.

4.1.1 Требования к структуре и функционированию ИС

Мобильное приложение «Бизнес 24/7» является клиентским интерфейсом (Front-end). Вся бизнес-логика, хранение данных, управление транзакциями и основные API-сервисы (Бэкенд) централизованы и находятся в существующей веб-версии ИС «Бизнес 24/7». Мобильное приложение получает данные и отправляет команды на выполнение через защищенные API-интерфейсы центральной системы.

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Структура ИС «Бизнес 24/7» в рамках данного ЧТЗ разделяется на два основных слоя: Клиентский слой (Мобильное приложение), который выполняет функции представления данных и взаимодействия с пользователем, и Центральный слой (Существующий Бэкенд Веб-версии), который содержит всю бизнес-логику, хранение данных и управляет интеграционными сервисами.

Клиентский слой (Мобильное приложение – Front-end)

Назначение: Обеспечение унифицированного, оптимизированного под мобильные устройства доступа к функционалу ИС «Бизнес 24/7». Мобильное приложение служит исключительно для отображения информации, сбора пользовательского ввода и передачи команд на исполнение центральному бэкенду через защищенные API.

Основные характеристики:

Технология: Реализация в виде адаптивного приложения для обеспечения кроссплатформенности (iOS и Android) при минимальных усилиях по разработке и поддержке.

Роль: Пассивный клиент, не содержащий собственной бизнес-логики.

Безопасность: Отсутствие хранения чувствительных данных (пароли, ключи ЭЦП, токены Dibank/Pully) на устройстве, кроме токенов сессии и биометрических данных для быстрого входа.

Центральный слой (Бэкенд существующей ИС «Бизнес 24/7» и Интеграции)

Назначение: Обработка всех запросов от мобильного приложения, выполнение бизнес-логики, взаимодействие с ИАБС Банка, хранение данных и управление всеми внешними интеграциями (Dibank, Pully, Didox).

Основные характеристики:

Архитектура: Сервис-ориентированная, обеспечивающая высокую доступность и производительность.

API-Шлюз (API Gateway): Центральная точка входа для всех запросов с мобильного приложения, отвечающая за аутентификацию, авторизацию, Antifraud проверки и маршрутизацию запросов к соответствующим внутренним и внешним сервисам.

Модули мобильного приложения:

Вся логика модулей находится на Центральном слое, а Мобильное приложение предоставляет для них UI:

Модуль «Регистрация и авторизация»

Назначение: Идентификация пользователей и управление доступом.

Детализация: Фронтенд обеспечивает интерфейс для ввода данных, сбора сканированного QR-кода и вызова сервисов OneID и E-imzo через Бэкенд. Бэкенд генерирует и проверяет токен сессии, а также жестко ограничивает функционал для сессий, авторизованных по QR-коду, предотвращая доступ к финансовым операциям (4.1.6).

Модуль «Финансовые услуги»

Назначение: Управление заявками на банковские продукты и проведение платежей.

Детализация: Фронтенд отображает формы заявок, но их обработка, расчет кредитных показателей и вызов внешних платежных API (Dibank, Pully) осуществляются только на Бэкенде.

Модуль «Предприятие»

Назначение: Сводное представление ключевой информации о деятельности клиента.

Детализация: Фронтенд визуализирует дашборды Cash Flow и агрегированные показатели. Бэкенд отвечает за сбор, обработку и агрегацию данных из АБС, ЕПИГУ и Didox.

Модуль «Электронный документооборот»

Назначение: Обеспечение работы с юридически значимыми документами.

Детализация: Фронтенд предоставляет интерфейс для просмотра документов и запуска процедуры подписания. Процедура подписания ЭЦП (E-imzo) и взаимодействие с Didox полностью контролируются Бэкендом, обеспечивая юридическую чистоту и неизменность документа.

Модуль «Обучение и развитие»

Назначение: Предоставление доступа к обучающим материалам.

Детализация: Фронтенд обеспечивает медиаплеер и интерфейс просмотра. Бэкенд управляет контентом, отслеживает прогресс пользователя и хранит историю обучения.

Модуль «ИИ-оптимизация логистики»

Назначение: Интеллектуальный подбор оптимальных маршрутов и перевозчиков для экономической деятельности.

Детализация: Фронтенд предоставляет интерфейс для ввода параметров груза (вес, объем, тип, условия Incoterms) и визуализирует рекомендованный маршрут с картами, графиками ETA (ожидаемое время прибытия) и индикаторами рисков. Бэкенд включает AI-движок оптимизации маршрутов, модель прогнозирования задержек и скоринговую систему рисков.

Модуль «ИИ-помощник по закупкам»

Назначение: Автоматизированный мониторинг рыночных предложений и подбор поставщиков.

Детализация: Фронтенд реализует интерфейс для уточнения характеристик товара и экран сравнения предложений. Обеспечивает функцию экспорта итоговых отчетов в форматы PDF/Excel. Бэкенд выполняет парсинг и сбор данных с маркетплейсов через API. Использует LLM для анализа описаний товаров, нормализации цен и оценки надежности поставщиков на основе накопленной базы знаний.

Модуль «Центр поддержки клиентов»

Назначение: Обеспечение круглосуточного обслуживания и операционной поддержки пользователей.

Детализация: Фронтенд включает омниканальный чат, систему тикетов (заявок) внутри приложения и интерфейс для управления уведомлениями. Предусмотрены формы обратной связи и оценки качества обслуживания. Бэкенд осуществляет автоматическую маршрутизацию и классификацию обращений, интегрируется с CRM-системой и Call-центром. Управляет логикой эскалации запросов и контролирует соблюдение SLA.

Модуль «ИИ-рекомендации по депозитам»

Назначение: Управление избыточной ликвидностью клиента через персонализированные предложения депозитов.

Детализация: Фронтенд отображает аналитическую панель с прогнозом остатков на счетах и карточки рекомендуемых депозитных продуктов. Содержит интерфейс настройки механизма Auto-sweep (автоматического перечисления средств). Бэкенд использует алгоритмы временных рядов (Time Series Forecasting) для анализа оборотов в ИАБС и прогнозирования минимального безопасного остатка. Выполняет автоматические транзакции по размещению средств при подтверждении условий клиентом.

Модуль «Аналитика»

Назначение: Интерактивная визуализация бизнес-показателей.

Детализация: Фронтенд предоставляет настраиваемые интерактивные графики и фильтры. Бэкенд выполняет сложные запросы к хранилищу данных (DWH) и формирует отчеты.

Модуль «Администрирование»

Назначение: Управление пользователями и правами доступа в рамках одного предприятия.

Детализация: Фронтенд позволяет администратору предприятия изменять роли сотрудников. Бэкенд реализует логику RBAC (Role-Based Access Control) и записывает все изменения в журнал аудита.

Интеграционные подсистемы (Новые сервисы, реализуемые на Центральном слое)

Интеграция с Dibank

Назначение: Сервис удаленного банкинга для проведения платежных операций, инициируемых клиентами из мобильного приложения, с использованием их учетных систем («1С», «Didox»).

Характеристики: Асинхронное взаимодействие через API. Обязательная привязка к сервисам ЭЦП для подтверждения транзакций.

Интеграция с Pully

Назначение: Предоставление функционала P2P-платежей и оплаты услуг.

Характеристики: Использование токенизации для карточных данных. Все транзакции проходят обязательную проверку системой Antifraud на центральном бэкенде до передачи в Pully.

Интеграция с Didox

Назначение: Обмен электронными документами и использование сервисов оптимизации бизнеса Didox.

Характеристики: Двусторонний обмен данными через API и Webhooks для мгновенной синхронизации статусов документов и записей о закупках/продажах.

Коммуникационные подсистемы (Новые сервисы)

Push-уведомления

Назначение: Оперативное информирование пользователя о критических событиях.

Pop-up-уведомления

Назначение: Отображение системных сообщений, предупреждений и маркетинговой информации внутри мобильного приложения.

Характеристики: Классификация по уровню важности (критический, информационный). Контент управляется бэкендом.

Чат-бот

Назначение: Автоматизированная поддержка и ответы на типовые вопросы.

Характеристики: Логика и база знаний расположены на Бэкенде. Предусмотрена функция эскалации запроса на оператора.

4.1.1.2 Перечень сторонних ИС, с которыми должно быть обеспечено взаимодействие.

Взаимодействие со сторонними информационными системами является очень важным элементом ЧТЗ. Все интеграционные сервисы должны быть реализованы и управляться на уровне Центрального Бэкенда ИС «Бизнес 24/7», который выступает в роли интеграционного брокера и обеспечивает унифицированный и безопасный API для мобильного приложения.

Интеграция с Dibank

Назначение: Обеспечение функционала удаленного банковского обслуживания (ДБО), позволяющего клиентам ИС «Бизнес 24/7» совершать банковские операции, связанные с их учетными системами («1С» и «Didox»), непосредственно через мобильное приложение или веб-сайт.

Ключевые функции, подлежащие интеграции:

Инициирование платежных поручений (в национальной и иностранной валюте).

Запрос и получение выписок по счетам за выбранный период.

Запрос актуальных остатков по расчетным счетам в режиме, близком к реальному времени.

Синхронизация статусов платежей, отправленных из мобильной версии, с соответствующими записями в учетных системах клиента (например, «1С» и «Didox»).

Интеграция с Pully (Платформа для P2P-платежей и оплаты услуг)

Назначение: Реализация функционала мгновенных P2P-переводов (с карты на карту) и платежей C2B (оплата коммунальных услуг, мобильной связи и т.д.) через мобильное приложение.

Ключевые функции, подлежащие интеграции:

Вызов API Pully для инициирования перевода между картами, зарегистрированными в системе или внешними картами.

Интеграция справочника поставщиков услуг Pully в модуль «Финансовые услуги».

Поддержка токенизации карточных данных для обеспечения соответствия стандартам PCI DSS (учетные данные карты не должны храниться в ИС «Бизнес 24/7», а должны передаваться и храниться в виде токена).

Требования безопасности: Все транзакции, инициируемые через Pully, должны проходить проверку на Центральном Бэкенде системой Antifraud .

Интеграция с Didox (Платформа электронного документооборота)

Назначение: Обеспечение бесшовного электронного документооборота с контрагентами и использование сервисов Didox для оптимизации закупок, продаж и финансового контроля.

Ключевые функции, подлежащие интеграции:

Синхронизация документов: Двусторонняя передача и синхронизация статусов юридически значимых документов (счета-фактуры, акты, договоры) между Didox и Модулем «Электронный документооборот».

Подписание: Обеспечение возможности удаленного подписания документов, синхронизированных с Didox, с использованием ЭЦП (E-imzo) через мобильное приложение.

Бизнес-аналитика: Получение данных о закупках, продажах и задолженности из Didox для включения в Модуль «Предприятие» и Модуль «Аналитика».

Технические требования: Использование Webhooks для мгновенного оповещения Центрального Бэкенда об изменении статуса документа в Didox.

4.1.1.3 Требования к режимам функционирования приложения, определяющим функционирование ИС в нормальном и аварийном режиме.

Система должна функционировать в круглосуточном режиме круглогодично, за исключением времени проведения профилактических работ или при устранении аварийных ситуаций в корпоративной сети, каналах связи, аппаратном, системном, программном обеспечении.

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

- Нормальный режим;

- Аварийный режим.

Нормальный режим:

- Круглосуточная доступность 24/7.

- Все модули мобильного приложения должны получать данные от бэкенда в режиме реального времени.

- Push-уведомления должны доставляться пользователям немедленно при наступлении критических событий (например, подписание документа).

Аварийный режим:

- Отказ интеграции: При недоступности стороннего сервиса (например, Dibank или Pully API), мобильное приложение должно отображать корректное Pop-up уведомление и блокировать соответствующий функционал, сохраняя работоспособность остальных модулей.

- Отказ Бэкенда: При полной недоступности центрального бэкенда, мобильное приложение должно отображать загруженное кэшированное содержимое, но блокировать любые транзакционные действия.

4.1.1.4 Перечень и описание сценариев использования

Общая  модель сценариев использование

Ниже приведено описание ролей пользователей ИС «Бизнес 24/7»

Администратор:

Основные функции:

Создание, редактирование и удаление пользователей.

Назначение ролей и прав доступа.

Конфигурирование системы: настройка модулей, интеграций, отчетов.

Управление данными: загрузка, экспорт, резервное копирование.

Мониторинг системы: отслеживание работоспособности, выявление и устранение ошибок.

Управление доступом к системе: создание и управление группами пользователей, настройка политик безопасности.

Анализ данных и генерация отчетов.

Права доступа /см. матрица доступа/:

Полный доступ ко всем функциям системы.

Возможность изменять настройки системы.

Доступ ко всем данным системы.

Модератор

Основные функции:

Проверка и утверждение создаваемого пользователями контента.

Мониторинг активности пользователей.

Ответы на вопросы пользователей.

Поддержка пользователей.

Права доступа:

Ограниченный доступ к функциям администрирования.

Доступ к инструментам модерации.

Возможность изменять свой профиль и настройки.

Доступ к статистике и аналитике.

Пользователь

Основные функции:

Доступ к функционалу системы в соответствии с назначенной ролью.

Создание и редактирование собственного профиля.

Взаимодействие с другими пользователями.

Использование сервисов Системы.

Получение уведомлений о событиях в системе.

Права доступа:

Ограниченный доступ к функциям системы.

Возможность изменять только свой профиль и связанные с ним данные.

Доступ к информации, соответствующей его роли.

| Матрица доступа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роль | Создание пользователей | Изменение настроек | Просмотр всех данных | Модерация контента |
| Администратор | Да | Да | Да | Да |
| Модератор | Нет | Нет | Частично | Да |
| Пользователь | Нет | Нет | Нет | Нет |

Перечень сценариев использования системы представлен в таблице1.

| Идентификационный Номер | Наименование сценария Использования | Действующие лица | Тип сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | QR-Авторизация в мобильном приложении с целью получения информационного доступа | Пользователь | Основной |
| M2 | Создание и отправка платежного поручения с использованием интеграционного сервиса Dibank | Пользователь | Основной |
| M3 | Оплата услуг с использованием интеграции Pully | Пользователь | Основной |
| M4 | Подписание входящего электронного документа с использованием ЭЦП через интеграцию Didox | Пользователь | Основной |

Сценарий использования А1. Управление конфигурациями и правами всех ролей в системе. (рис.1)

Условия запуска: Регистрация модераторов в системе для ввода, обработки и контроля данных в информационной системе. Наблюдение работоспособности ИС, просмотр логов.

Основное действующее лицо: Администратор ИС.

Порядок выполнения сценариев: Администратор – уполномоченное лицо, имеющее право управлять системой. Он является  основным участником этой системы::

- проверяет конфигурацию информационной системы на основе запроса;

- проводит регистрацию модераторов в информационной системе на основе запроса;

- проверяет наличие подобных записей ранее (чтобы один модератор несколько раз не регистрировался в системе);

- создает логин и пароль для входа модераторов в систему на основе правил информационной безопасности;

- определяет роль модераторов в системе.

Временной регламент выполнения сценария: Время выполнения данного сценария не регламентируется системой, зависит от действий администратора.

Входные данные: Персональные модератора.

Выходные данные: Доступ в систему (логин и пароль) для модераторов ИС.

Рис.1. Организация прав доступа

В случае возникновения критических ошибок администратор будет получать уведомления через SMS, e-mail или системы мгновенных сообщений. Это позволит оперативно реагировать на сбои и быстро принимать меры для восстановления нормальной работы системы.

В случае возникновения критических сбоев (например, падение базы данных или отказ сервера) система будет автоматически пытаться восстановить работу, перезапустив необходимые службы или переключив пользователей на резервные мощности. При этом пользователи будут уведомлены о том, что система временно недоступна, и будет указано предполагаемое время восстановления.

При неудачных транзакциях или других действиях, критически важных для пользователя, будет предусмотрена функция автоматической попытки восстановления транзакции. В случае окончательного отказа система обеспечит возврат средств или откат транзакции, чтобы минимизировать потерю данных и неудобства для пользователя.

Все ошибки и события, связанные с отказами системы, будут автоматически записываться в централизованные логи с возможностью детального анализа. Эти логи будут доступны администратору через специализированный интерфейс с возможностью фильтрации и поиска по ключевым событиям.

Все механизмы обработки ошибок будут включены в комплексное тестирование на этапе разработки системы. Для этого будут созданы сценарии стресс-тестирования, имитирующие различные типы сбоев, такие как перегрузка системы, сбой транзакций или отказ оборудования. Эти тесты позволят убедиться в том, что система способна справляться с ошибками и корректно информировать пользователей о происходящих событиях.

Кроме того, будут проводиться регулярные проверки системы на предмет ее работоспособности в условиях повышенной нагрузки и возможных атак (например, DDoS-атаки). Это позволит своевременно выявлять узкие места и повышать устойчивость системы.

В случае обнаружения угроз безопасности или попыток несанкционированного доступа будет задействован протокол инцидент-менеджмента, включающий оперативную блокировку учетных записей, уведомление пользователей и полный аудит всех событий, связанных с инцидентом. Эти данные будут проанализированы, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Сценарий использования M1. QR-Авторизация в мобильном приложении (Ограниченный доступ).

Условия запуска: Пользователь открывает мобильное приложение и выбирает опцию «Войти по QR-коду». На ПК или планшете отображена веб-версия ИС с функцией генерации QR-кода.

Основное действующее лицо: Пользователь.

Порядок выполнения сценариев:

Пользователь (Front-end): 
- Открывает приложение и инициирует сканирование QR-кода. 
- Сканирует уникальный QR-код, отображенный на экране компьютера. 
Центральный Бэкенд:

- Бэкенд ИС верифицирует одноразовый токен, содержащийся в QR-коде.

- Бэкенд генерирует токен сессии и помечает его как «Ограниченная QR-сессия».

Отправляет токен сессии на МП.

Пользователь (Front-end):

- МП авторизуется с полученным токеном.

- Интерфейс МП деактивирует сервисы, требующие полной авторизации

- Пользователь получает доступ к просмотру редактированию документов, но без права проведения финансовых операций.

Временной регламент выполнения сценария:

Время от сканирования до получения доступа к приложению: не более 5 секунд.

Входные данные: Одноразовый токен, инкапсулированный в QR-коде.

Выходные данные: Авторизованная пользовательская сессия с ограниченными правами.

Сценарий использования M2. Проведение платежа через Dibank с подтверждением ключа Банка /Metin SDK/

Условия запуска: Пользователь авторизован в МП с использованием полной авторизации и имеет достаточные средства на счету.

Основное действующее лицо: Руководитель предприятия (имеющий право первой подписи) или его уполномоченный сотрудник.

Порядок выполнения сценариев:

Пользователь (Front-end):

- Переходит в Модуль «Финансовые услуги» и создает платежное поручение.

- Проверяет детали и нажимает «Подтвердить и подписать».

Центральный Бэкенд:

- Бэкенд формирует хэш платежного поручения.

- Запускает процедуру Antifraud. Если проверка пройдена, переходит к следующему пункту

- Отправляет хэш на подпись.

- После получения валидного ключа, Бэкенд вызывает API Dibank для инициирования транзакции.

- Получает подтверждение/отказ от Dibank.

Пользователь (Front-end):

- Получает Push-уведомление о статусе транзакции (успешно/отклонено)

Временной регламент выполнения сценария:

Время выполнения Antifraud-проверки: не более 1 секунды. Общее время от нажатия «Подтвердить» до получения ответа Dibank: не более 15 секунд

Входные данные: Реквизиты платежа, Банковский ключ пользователя.

Выходные данные: Статус транзакции в МП, запись о транзакции в ИАБС и Dibank, Push-уведомление.

Сценарий использования M3. Оплата услуг с использованием интеграции Pully

Условия запуска: Пользователь авторизован, в Модуле «Финансовые услуги» и выбран счет для списания.

Основное действующее лицо: Руководитель предприятия (имеющий право первой подписи) или его уполномоченный сотрудник.

Порядок выполнения сценариев:

Пользователь (Front-end):

- Выбирает тип оплаты (например, Мобильная связь).

- Вводит сумму и реквизиты, выбирает источник списания (карта/счет).

- Нажимает «Оплатить»

Центральный Бэкенд:

- Бэкенд проверяет наличие достаточных средств.

- Запускает проверку Antifraud: сравнивает историю платежей и сумму. Если проверка успешна, переходит к следующему пункут

- Вызывает API Pully для проведения платежа.

- Регистрирует результат транзакции.

Пользователь (Front-end):

- Получает Pop-up-уведомление об успешном/неуспешном завершении операции

Временной регламент выполнения сценария:

Время проведения платежа через Pully (без учета времени проверки Antifraud): не более 7 секунд

Входные данные: Сумма платежа, реквизиты получателя, данные источника списания.

Выходные данные: Квитанция об оплате в МП, запись в истории платежей, Pop-up уведомление.

Сценарий использования M4. Подписание входящего электронного документа с использованием ЭЦП через интеграцию Didox

Условия запуска: Пользователь получил Push-уведомление о новом документе, требующем подписи, и авторизован в системе.

Основное действующее лицо: Руководитель предприятия (имеющий ЭЦП).

Порядок выполнения сценариев:

Центральный Бэкенд:

- Бэкенд получает Webhook от Didox о поступлении нового документа.

- Инициирует Push-уведомление пользователю МП.

Пользователь (Front-end):

- Входит в “Бизнес 24/7”, переходит в Модуль «Электронный документооборот».

- Выбирает документ и просматривает его.

- Нажимает «Подписать ЭЦП»

Центральный Бэкенд:

- Бэкенд формирует хэш документа для подписи.

- Вызывает сервис E-imzo для процедуры подписи.

- После получения валидной подписи, Бэкенд вызывает API Didox для обновления статуса документа на «Подписан»

Пользователь (Front-end):

- Статус документа обновляется, пользователю отображается соответствующее уведомление

Временной регламент выполнения сценария:

Время от получения Webhook от Didox до отправки Push-уведомления: не более 10 секунд. Время процедуры подписания ЭЦП: не более 15 секунд

Входные данные: Идентификатор документа от Didox, данные ЭЦП пользователя.

Выходные данные: Документ имеет статус «Подписан» в ИС и Didox, Push-уведомление, запись в журнале аудита.

4.1.1.5 Требования по диагностированию

Система должна быть оснащена встроенными механизмами для непрерывного мониторинга, диагностики и регистрации событий, позволяющими оперативно выявлять и локализовать сбои в работе как Центрального Бэкенда, так и интеграционных коннекторов.

Мониторинг работоспособности:

Будет реализован единый диагностический интерфейс на Центральном Бэкенде для проверки состояния всех критически важных компонентов: база данных, сервисы аутентификации (MyID, E-imzo), а также внешние интеграционные коннекторы (Dibank, Pully, Didox).

Регулярная (интервал не более 60 секунд) автоматическая проверка доступности и времени отклика каждого микросервиса.

Централизованное журналирование (Logging):

Все события, транзакции и ошибки с Мобильного приложения, Центрального Бэкенда и Интеграционного шлюза будут собираться в единую систему сбора логов.

Уровни логирования: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL. Все критические ошибки будут инициировать автоматическое уведомление службе поддержки Банка.

Предоставляемые данные диагностики:

Метрики производительности: Время ответа API (Latency) по каждому методу, нагрузка на ЦПУ и память Центрального Бэкенда, количество активных сессий, пропускная способность (TPS).

Метрики интеграции: Количество успешных/неуспешных вызовов API Dibank, Pully, Didox. Фиксация кодов ошибок, возвращенных сторонними системами, для анализа.

Аудит-логи: Детальный журнал всех действий пользователя, включая просмотр конфиденциальных данных и попытки несанкционированного доступа.

4.1.1.6 Перспективы развития, модернизации ИС

Архитектура ИС «Бизнес 24/7» будет построена с учетом принципов открытости и расширяемости, обеспечивающих возможность дальнейшего развития и модернизации системы.

Гибкость архитектуры: Использование архитектурного паттерна микросервисов и API Gateway на Центральном Бэкенде должно позволять добавлять новые функциональные модули или заменять существующие интеграционные коннекторы без существенного изменения ядра ИС.

Версионирование API: Все API, используемые Мобильным приложением и интеграционными сервисами будут иметь четкое версионирование (/v1/, /v2/), что позволит избежать несовместимости при поэтапной модернизации.

Поддержка обновлений: будет обеспечена возможность выпуска обязательных (Force Update) обновлений для Мобильного приложения и возможность «горячего» обновления (Hot Fix) Центрального Бэкенда без остановки критически важных сервисов.

4.1.2 Требования к взаимодействию со сторонними информационными системами

Взаимодействие Системы со сторонними информационными системами должно быть обеспечено согласно установленным организационным и техническим требованиям государственных стандартов O`zDSt 2590:2012 «Информационная технология, а также требованиям к интеграции и взаимодействию информационных систем государственных органов, используемых в рамках формирования Национальной информационной системы» и O`zDSt 2864:2014 «Информационная технология. Межведомственная интеграционная платформа. Общие технические условия».

Взаимодействие со сторонними информационными системами должно достигаться путем использования сервис-ориентированной архитектуры, представляющей собой совокупность веб-сервисов, построенных по общепринятым стандартам, а также путем использования единых технологических решений и стандартов, единых классификаторов и описаний структур данных.

Программными средствами веб-сервиса должны протоколироваться факты приема и отправки каждого информационного сообщения в рамках системы взаимодействия с указанием уникального в рамках электронного сервиса идентификатора сообщения, направления (вида) сообщения (прием или отправка), даты, времени, адресата и контрольной суммы сообщения.

Взаимодействие Системы предусматривается со следующими информационными системами и базами данных:

- Dibank

- Pully

- Didox

Результаты выполнения операций импорта и экспорта данных должны регистрироваться в специальном журнале событий и предоставляться по запросу администратора/пользователя.

Информационное взаимодействие системы со БД и информационными системами сторонних организаций должно осуществляться на основе веб-сервисов с использованием протокола SOAP (протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде). Обмен должен осуществляться путем экспорта-импорта XML-документов, веб-сервисов, API (интерфейс прикладного программирования), структурированных текстовых файлов исходной информации (текстовых макетов) и документов пакета Microsoft Office 2003/2007/2010 и последующих версий, OpenOffice, iWork в соответствии с регламентами и форматами обмена информацией, разработанными на основании договоров и соглашений с организациями- владельцами информационных систем (баз данных).

4.1.3 Требования к численности и квалификации пользователей

Информационная система предназначена для использования среди широкого круга пользователей, поэтому максимальное количество конечных пользователей, одновременно имеющих доступ лимитируется только техническими ограничениями серверной части Системы.

Решение должно обеспечить возможность оперативного и одновременного доступа большого числа пользователей к базе данных ИС для предоставления услуг, изменения и анализа необходимой информации, обработки запросов в реальном режиме времени.

Предусмотреть минимальный уровень квалификационных требований, которые нужны пользователям для работы в Системе (минимальный уровень компьютерной образованности). Требования к роли Администратор – высокий уровень компьютерной образованности.

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации ИС, необходимо выделение следующих ответственных лиц:

 Системный администратор - 1 человек;

 Администратор баз данных – 1 человек;

 Администратор по информационной безопасности – 1человек.

Специальные требования к режиму работы пользователей ИС не предъявляются.

4.1.4 Показатели назначения

Степень приспособляемости системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления

Система должна адаптироваться к увеличению нагрузочной способности при изменении количества пользователей и изменению реквизитного состава без изменения структуры системы.

Система должна адаптироваться к изменяющимся требованиям безопасности.

Система должна быть открытой для подключения любого количества пользователей, т.е. изменение количества пользователей зависит от технических характеристик сервера базы данных.

Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы

Целевое назначение системы должно сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации. Срок эксплуатации системы определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных комплексов и технических средств, своевременным проведением работ по замене (обновлению) аппаратных и технических средств, по сопровождению программного обеспечения и его модернизации. При условии постоянного выполнения этих работ целевое назначение системы должно сохраняться неограниченно долго.

Работоспособность системы не должна нарушаться при превышении номинальной нагрузки, при этом допускается пропорциональное увеличение времени реакции или отказ в обслуживании отдельных запросов.

Система должна стабильно функционировать при определенной проектной нагрузке, которая составляет не менее 100 000 одновременных пользователей и до 1 млн зарегистрированных учетных записей.

Для обеспечения функциональности системы при максимальной нагрузке (100,000 одновременных пользователей) необходимо провести нагрузочное тестирование с использованием сценариев стресс-тестирования:

Критерии для проведения тестирования:

Производительность базы данных, пропускная способность сети, время отклика для пользователей, время выполнения критически важных операций.

Сценарии нагрузочного тестирования:

Тестирование на разных уровнях нагрузки (10,000 – 100,000 пользователей) для моделирования реальных условий эксплуатации.

Проверка системы на резкие всплески нагрузки с одновременным выполнением критических операций (например, аутентификация пользователей, транзакции).

Стресс-тестирование:

Определение пределов производительности системы для оценки, сколько пользователей система способна поддерживать до возникновения задержек или сбоев.

Проведение тестов с использованием инструментов (Apache JMeter, LoadRunner и т.д.).

Для контроля над критически важными функциями системы допустимы следующие пороги:

Время авторизации пользователя: не более 2 секунд при максимальной нагрузке.

Время выполнения транзакций: не более 5 секунд для 99% запросов.

Процент загрузки CPU и памяти: не более 85% при полной нагрузке.

В случае превышения проектной нагрузки, допускается временное увеличение времени реакции системы. Время отклика при этом может увеличиться пропорционально росту нагрузки, но система не должна полностью прекращать функционировать.

После снижения нагрузки до номинального уровня система должна автоматически восстанавливать своё время реакции до начальных показателей.

Система должна предусматривать механизмы автоматического восстановления после сбоев и аварий. Включаются следующие меры:

Регулярное резервное копирование данных (как минимум раз в сутки) для обеспечения возможности восстановления данных.

Максимально допустимое время восстановления системы после сбоя не должно превышать 2 часов.

Использование резервных серверов позволит автоматически переключаться на резервные мощности в случае сбоя основных серверов.

Для поддержания системы в рабочем состоянии и сохранения её целевого назначения предусмотрены регулярные обновления и мониторинг системы. Это включает:

Использование инструментов для постоянного мониторинга производительности и безопасности системы.

Платформа должна поддерживать регулярные обновления программных компонентов 
и базы данных с минимальным временем простоя.

4.1.5 Требования к надежности

Надежность системы должно обеспечиваться надежностью функциональных модулей, программного обеспечения, комплексов технических и инженерных средств.

Ответственность за бесперебойную работу технических средств, и комплексов инженерных средств несет заказчик проекта.

Ответственность за бесперебойную работу системы несет Исполнитель проекта.

Информационная система должна обеспечивать надежность функционирования в реальном масштабе и иметь программные или аппаратные средства адекватной реакции на ошибки (должны быть предусмотрены средства по резервному копированию) при неудачном завершении операции.

Система должна функционировать круглосуточно, в непрерывном режиме, кроме времени проведения работ по резервному копированию данных, восстановлению данных, смене версий программного обеспечения, других профилактических работ по техническому обслуживанию, требующих остановку технических средств.

ИС должно сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

– при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке операционной системы, восстановление программы должно происходить после перезапуска операционной системы и запуска исполняемого файла;

– при ошибках в работе аппаратных средств восстановление функции ИС возлагается на операционную систему;

– при ошибках, связанных с программным обеспечением, восстановление работоспособности возлагается на операционную систему;

– своевременная оповещения пользователей и обслуживающего персонала о случаях нештатной работы компонентов Системы;

– своевременная диагностика неисправностей и организация технического обслуживания;

– соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

– проведения комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок;

– ведения журналов системных сообщений и ошибок для последующего анализа и изменения конфигурации.

Для защиты аппаратуры от перепадов напряжения и коммутационных помех должны применяться сетевые фильтры.

Надежность программных средств должна обеспечиваться за счет следующих организационных мероприятий:

– предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала;

– своевременного выполнения процессов администрирования;

– соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

– своевременное выполнение процедур резервного копирования данных.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

– надежности общесистемного ПО и ПО Разработчика;

– проведением комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок.

– ведением журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего анализа и изменения конфигурации.

Надежность создаваемой системы обеспечивается:

– высокой технологичностью разрабатываемых программных средств и организационного обеспечения, позволяющего сохранять циркулирующую в системе информацию при сбоях и других ситуациях, нарушающих или разрушающих устойчивость функционирования системы;

– выбором отказоустойчивого оборудования и его структурным резервированием;

– горячим резервированием наиболее важных узлов Системы, к которым относятся серверы базы данных, серверы приложений, компоненты сети хранения данных, оборудование, обеспечивающее связь подсистем, а также связь пользователей каждой подсистемы с серверами БД;

– выбором топологии телекоммуникационной и локальных вычислительных сетей, обеспечивающих вариантность маршрутизации потоков информации;

– дублированием носителей информации;

– высоким уровнем квалификации и организации работы обслуживающего персонала;

– организацией технического обслуживания, использованием современных методов и средств диагностики;

– отладкой и тестированием модулей всех подсистем;

– наличием исчерпывающих комплектов технической документации, обеспечивающих надежную эксплуатацию всех модулей подсистем;

– работой модулей подсистем, которые не должны вызывать разрушение, искажение и/или утрату сведений, хранящихся в прикладных автоматизированных информационных системах субъектов взаимодействия Системы.

Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами

Система должна разрабатываться на основании действующих нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов.

Должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке методики и инструкции выполнения пользователями операций в Системе.

В состав методического обеспечения входит:

• нормативные правовые документы;

• должностные инструкции персонала, выполняющего работы с использованием Системы.

Состав методического обеспечения может уточняться в процессе технорабочего проектирования и согласовывается с заказчиком.

Нормативно-техническая документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов и разрабатываться согласно следующим стандартам:

• O‘zDSt 1985:2018 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании информационных систем;

• O‘zDSt 1986:2018 Информационная технология. Информационные системы. Стадии создания;

• O‘zDSt 1987:2018 Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы.

4.1.6 Требования безопасности

Требования к обеспечению ИБ при проектировании и разработке

Архитектура:

Запрет прямого обращение в бэковую часть и базы данных со стороны публичных сетей (Интернет).

Если ПО предполагает взаимодействие с публичными сетями (Интернет) через Web интерфейс для массового сегмента, то такой web интерфейс должен быть выделен в отдельный фронтовый модуль и расположен в сегменте DMZ.

Если ПО создается для массового сегмента и предполагает взаимодействие с публичными сетями через мобильное приложение, то интерфейс для взаимодействия с мобильным приложением должен быть выделен в отдельный фронтовый модуль и расположен в сегменте DMZ.

Если ПО предполагает API для взаимодействия через публичные сети, то интерфейс API должен быть выделен в отдельный фронтовый модуль и расположен в сегменте DMZ.

События безопасности и контроль действий:

Должна быть реализована функция записи действий в формате syslog, как минимум для следующих действий, а также хранение таких логов не менее 3 лет:

События авторизации пользователя: успешные, не успешные, выход пользователя из приложения;

События, связанные с действиями пользователей: создание документов, изменение документов, удаление документов, а также создание, изменение и удаление правил конфигурации;

События, связанные с подтверждениями действий пользователей в тех процессах, где это необходимо: подтверждение подлинности документов, подтверждение изменение конфигураций, подтверждение достоверности документов и тд.;

События о контроле целостности документов и платежных поручений, а также целостности реквизитов в таких поручениях.

Безопасность контента:

Все документы, используемые приложением, должны подвергаться контролю их целостности и не изменяемости.

В случае получения файлов от клиента должна быть реализована функция ограничения типов файлов, возможных к отправке от клиента.

Конфиденциальность:

Система поддерживает работу с шифрованными данными (средствами СУБД) в базе данных.

Для функции шифрования и подписи документов необходимо использовать сертифицированные алгоритмы.

Жизненный цикл:

Все компоненты, используемые Системой, должны иметь длительный срок поддержки со стороны их разработчиков.

Для эксплуатации Системы необходимо предусмотреть ее полный жизненный цикл, включая выпуск обновлений и патчей, замена устаревших версий и компонентов (поддержка приложения).

Система проходит регулярный аудит безопасности.

Система должна пройти нагрузочное тестирование на нагрузку, заявленную в ТЗ с имитацией действий пользователей, в том числе на предмет не корректных пользовательских запросов.

По мере готовности приложения Банк оставляет за собой право провести тестирование Системы на проникновение и потребовать устранения выявленных недочетов.

ИС должна соответствовать требованиям национальных стандартов:

O'z DSt 1987:2010 «Техническое задание на создание информационной системы»

O'z DSt 2927:2015 «Информационная технология. Информационная безопасность. Термины и определения»;

O‘z DSt ISO/IEC 27001:2018 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности системы управления информационной безопасностью. Требования»;

O‘z DSt ISO/IEC 27002:2018 «Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Практические правила управления информационной безопасностью».

Программное обеспечение должно соответствовать по надёжности международным стандартам, стандартам и техническим регламентам Республики Узбекистан, которые относятся к данной отрасли.

Программное обеспечение системы должно обеспечивать обработку информации, согласно установленной категории.

Мониторинг, аудит и обработка инцидентов:

Для обеспечения безопасности данных и предотвращения попыток несанкционированного доступа система будет оснащена следующими механизмами мониторинга и аудита:

будут применяться технологии обнаружения вторжений (IDS — Intrusion Detection Systems) и предотвращения вторжений (IPS — Intrusion Prevention Systems), которые будут активно сканировать потоки данных и сообщать о попытках несанкционированного доступа или необычных паттернах активности;

все важные операции (входы в систему, изменения прав доступа, попытки доступа к защищённой информации, неудачные попытки аутентификации) будут записываться в журналы событий с указанием времени и данных о пользователях. Эти журналы будут доступны для анализа с целью выявления потенциальных угроз и попыток вторжений;

будут проводиться периодические проверки логов и системных данных для выявления возможных уязвимостей или инцидентов безопасности. Аудиты будут включать анализ логов на предмет аномальных действий, проверку соответствия политике безопасности и анализ слабых мест в системе;

встроенная система оповещений будет автоматически уведомлять администраторов системы и группы реагирования на инциденты о подозрительной активности, что позволит оперативно реагировать на угрозы.

Для обеспечения своевременного реагирования на инциденты безопасности в системе будет разработан и внедрен план реагирования, включающий следующие этапы:

в случае обнаружения угрозы или аномальной активности система безопасности должна немедленно определить тип инцидента (например, попытка взлома, утечка данных, внутренняя угроза);

после идентификации инцидента предпринимаются меры для ограничения его последствий. Это может включать изоляцию уязвимого узла, ограничение доступа, блокирование подозрительных IP-адресов или учетных записей пользователей;

после ограничения угрозы проводится устранение последствий инцидента, например, восстановление системы из резервных копий, пересмотр прав доступа или обновление программного обеспечения для устранения уязвимости;

каждый инцидент должен быть детально задокументирован. Отчет будет включать описание угрозы, ее воздействие на систему, принятые меры и дальнейшие рекомендации по предотвращению повторения инцидента;

в случае серьёзных инцидентов (например, утечка данных) о ситуации уведомляются соответствующие регулирующие органы и пользователи, чьи данные могли быть затронуты;

впоследствии проводится анализ причин инцидента, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. По результатам инцидента сотрудники проходят дополнительное обучение, и в систему могут быть внесены изменения (например, усиление политики доступа или обновление программного обеспечения).

Требования безопасности технических средств

Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств ИС, по допустимым уровням освещённости, вибрационных и шумовых нагрузок к ИС в соответствии с требованиями производителя оборудования и транспортного средства.

Необходимый уровень безопасности должен обеспечиваться путем строгого соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования, рекомендованных разработчиками средств информатизации.

Работы по монтажу и наладке Системы, а также последующее ее техническое обслуживание не должны быть сопряжены с воздействием на персонал опасных значений электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов, вибраций и т.д.

Конструкция технических средств, в случае их наличия, должна обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция технических средств должна обеспечивать свободный доступ к отдельным узлам и элементам для их технического обслуживания и ремонта, удобное подключение силовых кабелей.

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в целях нагрузки, а также аварийное ручное отключение; система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в целях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

Должна быть обеспечена безопасность кабелей, входящих в состав Системы по следующим принципам:

кабели электропитания и линии связи, идущие к информационным системам, должны быть проведены (по возможности) под землей или защищены надлежащим образом;

для защиты сетевых кабелей от их несанкционированного вскрытия для целей перехвата данных и от повреждения, используются экраны или кабели прокладываются так, чтобы они не проходили через общедоступные места;

кабели электропитания должны быть отделены от кабелей телекоммуникаций, чтобы исключить помехи;

незадействованные разъемы информационных кабелей, предназначенные для подключения PC, должны быть опечатаны или заклеены специальной маркой для исключения возможного несанкционированного подключения нештатных технических средств обработки информации.

Помещения и здание, где будет размещен аппаратно-программный комплекс создаваемой информационной системы, должны соответствовать требованиям стандарта O'z DSt 2875:2014 «Информационная технология. Требования к дата центрам. Инфраструктура и обеспечение информационной безопасности» и руководящего документа RH 45-201:2011 «Технические требования к зданиям и сооружения для установки средств вычислительной техники».

Все оборудование, входящее в состав Системы, должно быть серийным и иметь соответствующие сертификаты соответствия. Все ПО, входящее в состав Системы, должно быть лицензионным и являться продуктом мировых производителей.

Требования по разграничению доступа к частям ИС

ПО должна обеспечивать возможность управления доступом к документам. Уровень детализации правил разграничения доступа должен позволять определить права доступа для каждого конкретного пользователя.

Возможность определения авторства каждой операции в ИС и отсутствие неавторизованных операций на основе уникальных персонифицированных идентификаторов каждого пользователя, процедуры аутентификации и протоколирования действий пользователей в журналах аудита.

Наличие развитой системы управления аутентификационной информацией пользователей (паролями, ключами) и механизмов контроля за ее качеством и использованием, обладающие следующими характеристиками:

- длина пароля не менее восьми символов;

- периодическая принудительная смена паролей не реже, чем раз в месяц;

- возможность самостоятельного изменения пользователями своего пароля в любое время;

- предоставление доступа к информации при первом входе пользователя в Приложение;

- перехваченная передаваемая по каналу связи аутентифицирующая информация не должна позволять осуществлять вход в Приложение через прикладную систему.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Распределение ролей и управление учётными записями пользователей ИС должно осуществляться назначенным администратором системы. Организационные меры должны быть обеспечены ответственными лицами и должны исключать неконтролируемый доступ посторонних к техническим средствам.

Система безопасности ИС должна обеспечивать:

- конфиденциальность информации при передаче по открытым сетям;

- защиту от несанкционированного доступа к системе и информации в системе;

- целостность информации;

- идентификация/аутентификация и авторизацию пользователей системы разделение прав и доступов с привязкой к штатному расписанию компании, интеграция со штатным расписанием.

Система неизменимого логирования действий пользователей и администраторов.

Защита данных от несанкционированной модификации (изменения), доказательство авторства передаваемых сообщений, идентификация/аутентификация и авторизация пользователей при доступе к информационным ресурсам производятся с использованием логина и пароля).

В Системе предусмотрены программные модули, дающие возможность контроля и ограничения прав пользователей ИС.

Доступ к ИС обеспечен только для зарегистрированных пользователей, прошедших процедуры идентификации/аутентификации.

Полномочия на доступ к ИС должны реализовываться и контролироваться администраторами через функции администрирования Системы.

Идентификация/аутентификация пользователей в системе производится (через систему электронной подписи ЭЦП).

Система должна автоматически блокировать сессии пользователей по заранее заданным временам отсутствия активности со стороны пользователей и приложений.

Все действия пользователей должны записываться в соответствующих журналах.

Доступ к журналам действий пользователей должен иметь только администратор. Никто (даже администратор) не должен иметь права на изменение/удаление записей журналов.

При вводе данных в системе должен осуществляться контроль входной информации по типу данных и диапазону допустимых значений. В данной ситуации Система должна обеспечивать корректную обработку ситуаций, связанных неверными действиями пользователей и недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях пользователю будут выдаваться соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных».

Загрузка файлов в формате кроме установленных в ИС будут исключены и максимальный размер загружаемых в систему файлов будет ограничен.

Требования по сохранности информации при авариях

Требования по сохранности информации при авариях и расчетные типы отказов и сбойно-аварийных ситуаций должны определяться общими техническими требованиями к АСУ. При этом специализированные программные средства администратора базы данных должны обеспечивать:

- возможность полного или частичного восстановления данных в результате возникновения сбойных ситуаций;

- наличие системы дублирования на резервные устройства хранения с последующим восстановлением данных.

Для обеспечения сохранности информации в системе должны быть включены следующие функции:

- резервное копирование баз данных системы, должно быть предусмотрено удаленное хранение резервных копий баз данных, обеспечивающее сохранность информации на случай пожара и стихийных бедствий;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования;

- восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Компьютеры, на которых должны быть установлены компоненты системы, должны находиться в специально оборудованных помещениях, в отдалении от отопительных приборов и электрических кабелей.

Система должна сохранять работоспособность при нормальных климатических условиях эксплуатации:

- температура окружающей среды от 10 до 50ºСﹾ ,  5 ºСﹾ;

- повышенная запыленность;

- относительная влажность 60%,  15%;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Сервера системы должны быть снабжены ИБП для предохранения от перепадов напряжения и непредвиденного отключения электричества.

4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть интуитивно понятен пользователю, с четко структурированной информацией и логически построенными навигационными элементами. Для этого необходимо минимизировать количество действий, необходимых для выполнения основных операций (например, регистрация, отправка документов или осуществление финансовых операций).

Платформа должна корректно отображаться на различных устройствах (мобильные телефоны, планшеты, настольные ПК) и подстраиваться под разрешение экрана. Важно обеспечить удобство работы как в настольной, так и в мобильной версии.

Пользователи не должны сталкиваться с излишне сложными интерфейсами. Важная информация должна быть представлена в простом и понятном виде, с возможностью получения более детальной информации при необходимости (например, в формате всплывающих окон или инструкций).

Платформа должна быть адаптирована для пользователей в Узбекистане с учетом языковых предпочтений (узбекский и русский языки).

Интерфейс не должен быть перегружен сложными визуальными эффектами, которые замедляют его работу. Важно обеспечить быстрый отклик системы на действия пользователя, особенно при работе с медленным интернетом.

Цветовая палитра не должна вызывать дискомфорта при длительном использовании платформы. Рекомендуется использование корпоративных цветов, ассоциирующихся с платформой и поддерживающих идентификацию бренда. При формировании информативно-текстовых элементов должны быть использованы “фирменные” шрифты и общая стилистика АКБ “Банк развития бизнеса”, но не должен быть продублирован полностью.

Шрифты должны быть четкими и удобочитаемыми на любом устройстве. Рекомендуется использование шрифтов без засечек, обеспечивающих хорошую читаемость при малом размере. Цвет текста должен контрастировать с фоном, чтобы обеспечить максимальную видимость.

Графические элементы (иконки, кнопки, диаграммы) должны быть унифицированы и подчинены единому стилю. Необходимо использовать современные иконки с понятной визуальной метафорой для всех категорий пользователей.

Платформа должна учитывать потребности людей с ограниченными возможностями, включая поддержку экранных читалок, увеличенный размер шрифтов, высококонтрастные режимы, а также использование стандартов Web Content Accessibility Guidelines.

Все элементы интерфейса (меню, кнопки, ссылки) должны быть сгруппированы по логическим признакам. Важные разделы, такие как "Личный кабинет", "Документооборот", "Финансовые услуги", должны быть легко доступны с главного экрана.

Переходы между разделами должны быть интуитивными и быстрыми, а пользователю должно быть понятно, где он находится на платформе в любой момент времени.

Для повышения удобства и предотвращения ошибок пользователю должны предоставляться визуальные и текстовые подсказки. Важные события (например, успешная отправка документов или выполнение транзакции) должны сопровождаться уведомлениями.

В случае возникновения ошибок, они должны быть четко описаны и сопровождаться инструкциями по их исправлению. Ошибки должны быть визуально выделены, но не перегружать пользователя ненужной информацией.

Все элементы интерфейса должны быть выполнены в едином стиле и иметь согласованное оформление. Это касается шрифтов, кнопок, полей ввода, графики и т.д.

Дизайн должен отражать фирменный стиль электронной платформы, что способствует повышению узнаваемости бренда.

Интерфейс должен быть полностью переведен на узбекский и русский языки с возможностью переключения между ними. Для каждого языка должны быть предусмотрены отдельные проверки на корректность отображения текста.

Чтобы интерфейс ИС «Бизнес 24/7» был интуитивно понятным для пользователей с разным уровнем технических навыков, разрабатываемая система будет подвергнута нескольким уровням юзабилити-тестирования.

На ранних этапах разработки пользовательского интерфейса будут проводиться юзабилити-тесты с участием пользователей различных групп (технически подкованные пользователи, пользователи с минимальными навыками работы с компьютером). Основные задачи — тестирование интуитивности навигации, понятности интерфейса и его реакций на действия пользователей.

Сценарии будут включать в себя ключевые операции, такие как регистрация пользователя, выполнение транзакций, работа с отчетами и прочие функции. Тестируемые должны выполнять задания, связанные с этими функциями, в режиме реального времени, а наблюдатели будет фиксировать возникающие проблемы и уровень удобства выполнения операций.

После каждого этапа тестирования будет проводиться опрос участников, чтобы выяснить их впечатления, возникшие трудности и предложения по улучшению интерфейса. На основе полученной обратной связи интерфейс будет дорабатываться для повышения его интуитивности.

Будут собираться и анализироваться ключевые показатели юзабилити, такие как время на выполнение задачи, количество ошибок при взаимодействии с интерфейсом, уровень удовлетворенности пользователей и когнитивная нагрузка.

Для обеспечения доступности системы пользователям с ограниченными возможностями будет реализована поддержка стандартов WCAG 2.1, уровней A и AA. Эти стандарты включают следующие ключевые аспекты:

тексты и элементы управления будут обеспечены достаточной контрастностью (не менее 4.5:1 для текста и фоновых элементов), что сделает систему доступной для пользователей с нарушениями зрения, такими как дальтонизм или слабое зрение;

все текстовые элементы, включая элементы интерфейса и динамические компоненты, будут доступны для экранных читалок, что обеспечит доступ для пользователей с нарушениями зрения. Будет обеспечено использование атрибутов ARIA (Accessible Rich Internet Applications) для взаимодействия экранных читалок с элементами пользовательского интерфейса;

функциональные элементы системы будут доступны для пользователей, которые предпочитают или вынуждены пользоваться клавиатурой вместо мыши. Будут реализованы горячие клавиши для доступа к основным функциям, а также возможность полного использования системы через клавиатурные команды;

для ключевых функций системы будут предусмотрены визуальные и звуковые подсказки, что повысит удобство использования системы для людей с разными формами инвалидности.

Система будет проверяться с помощью автоматизированных инструментов для оценки доступности (WAVE или Axe), что позволит выявить несоответствия стандартам доступности и исправить их на этапе разработки.

Будут проведены специальные тесты с участием людей с различными формами инвалидности (например, пользователи экранных читалок, пользователи, работающие только с клавиатурой). Эти тесты позволят убедиться в том, что система действительно удобна и доступна для всех категорий пользователей.

После ввода системы в эксплуатацию будут проводиться регулярные аудиты доступности, чтобы убедиться, что в ходе обновлений и модификаций системы сохраняется её соответствие стандартам доступности.

Для упрощения разработки и обеспечения соответствия стандартам юзабилити и доступности разработчики будут обеспечены подробными рекомендациями и лучшими практиками по созданию доступных интерфейсов. Это поможет ускорить процесс разработки, соответствующей WCAG и стандартам эргономики.

Разработка удобного и понятного интерфейса, который соответствует требованиям O‘z DSt 1987:2018, обеспечит легкость и комфорт работы пользователей с системой, а также повысит эффективность использования платформы.

4.1.8 Требования к транспортабельности для подвижных ИС*

Требования к транспортабельности не предъявляются.

4.1.9 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Проведение сложного обслуживания и ремонта должно осуществляться силами сервисных служб поставщика технических средств и определяется соответствующим договором на техническое обслуживание.

Ремонт технических средств должен производиться в специализированных сервисных центрах квалифицированным персоналом.

1) Условия эксплуатации и регламент эксплуатации.

Условия и регламент (режим) эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации производителя. Условия эксплуатации Системы должны обеспечивать выполнение требований обеспечения надежности Системы.

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой системы должно быть обеспечено бесперебойное питание. Периодическое техническое обслуживание используемых технических средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей, но не реже одного раза в год.

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания.

В процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка технических средств, проверка контактных соединений, проверка параметров настроек работоспособности технических средств и тестирование их взаимодействия.

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

2) Предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и технических средств системы, к параметрам сетей энергоснабжения.

Технические средства и персонал должны размещаться в существующих помещениях Заказчика, или в специально арендованных помещениях, которые по климатическим условиям должны соответствовать требованиям стандартов, установленным в Республике Узбекистан. Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать сохранность находящихся в этих помещениях документов с конфиденциальной информацией и технических средств.

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:

- с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима обязательная комплектация серверов и клиентских компьютеров источником бесперебойного питания с возможностью автономной работы системы не менее 15 минут;

- обеспечение бесперебойного питания активного сетевого оборудования.

Параметры сетей энергоснабжения должен соответствовать межгосударственному стандарту «ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

3) Требования к количеству, квалификации обслуживающего персонала и режиму его работы

Техническое обслуживание Системы должно осуществляться эксплуатационным персоналом Заказчика. Численность, квалификация, режим работы и функции эксплуатационного персонала, а также регламент технического обслуживания будет определяться на стадии «Ввод в эксплуатацию».

4) Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов

Система является стационарной и устанавливается на серверы Заказчика. Для функционирования системы дополнительных комплектов запасных изделий и приборов не требуется. В связи с этим, требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов не предъявляется.

5) Требования к регламенту обслуживания

Обслуживание Системы должно производиться специализированным подразделением - службой эксплуатации Заказчика в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на систему.

Специалисты, отвечающие за эксплуатацию Системы, должны обеспечивать работоспособность системных и программно-технических средств системы, их конфигурирование и настройку, осуществлять анализ функционирования программно-технических средств, отвечать на запросы пользователей системы в рамках своей компетенции.

Специалисты должны обладать достаточными знаниями в области используемых в системе информационных технологий, в рамках используемых программно-технических средств на уровне технической и эксплуатационной документации, технологии производственных процессов на уровне технологических инструкций и описания технологического процесса обработки данных, организации эксплуатации комплекса технических средств и перечня используемых ресурсов для своевременного реагирования на внештатные и аварийные ситуации при функционировании ресурсов системы, анализа и разрешения возникающих проблем.

6) Требования к санитарным нормам электромагнитного воздействия

Показатели вредных воздействий электромагнитных излучений на здоровье персонала, не должны превышать действующих норм «Санитарные нормы допустимых уровней электромагнитных полей радиочастот» (СанПиН № 0064-96). «Санитарные нормы уровней электростатических полей на рабочих местах (СанПиН №0121-01).

4.1.10 Требования к патентной и лицензионной чистоте

Проектные решения по лицензированию ПО, а также созданию Системы должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Республики Узбекистан.

Авторские и имущественные права на предоставляемое программное обеспечение определяются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Лицензия на использование без ограничения по времени, по количеству пользователей и по количеству технических средств (не привязывается к числу серверов, процессоров, ядер, оперативной памяти и других технических средств и их характеристик).

При использовании в Системе программ (программных комплексов или модулей), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию Системы по ее прямому назначению.

4.1.11 Требования по стандартизации и унификации

Для исключения избыточности технологических процедур при выполнении функций системы следует единообразно реализовать общие для всех функций процедуры.

Проектные решения при выполнении различных функций система должна обеспечивать:

- соблюдение единых правил организации интерфейса с пользователем;

- единообразную реакцию системы на неверные действия пользователей;

- единообразие заполнения классифицируемых реквизитов с использованием справочников;

- использование фиксированного перечня терминов и определений системы при организации диалога и формировании экранов;

- типовой подход к разграничению доступа пользователей к информации системы;

- максимальное использование средств, имеющихся в инструментальных средствах разработки системы (базовые библиотеки процедур и функций, DLL, элементы интерфейса и т. п.).

Программное обеспечение системы должно использовать объектно-ориентированный и модульный принцип построения программной системы с использованием типовых программных компонент, реализующих одни и те же функции (фрагменты функций) системы.

Одним из условий эффективного функционирования системы должно быть использование стандартных комплексов технических и программных средств, унифицированных форм документов, единых международных, отраслевых классификаторов, единых международных стандартов.

Система будет обеспечивать унификацию проектных решений, что должно обеспечиваться единообразным подходом к решению однотипных задач, унификацией технического, информационного, лингвистического, математического, информационного и организационного обеспечения Единообразный подход к решению однотипных задач должен достигаться:

- унификацией функциональной структуры в части реализации автоматизированных функций и информационных связей между ними;

- одинаковым программно-техническим способом реализации подобных функций системы и единым интерфейсом с пользователем, соответствующим международным стандартам.

Унификация технических средств системы должна достигаться за счет:

- применения серийных технических средств, соответствующих международным стандартам;

- минимизации применяемых типов вычислительных машин и других компонентов;

- использования типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и комплексов.

4.1.12 Дополнительные требования*

Дополнительные требования не предъявляются.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым ИС

Система должна представлять собой комплекс взаимосвязанных модулей, каждый из которых имеет своё функциональное назначение. Информационное взаимодействие между участниками системы должно быть автоматизировано и должно минимизировать вмешательство оператора, за исключением случаев физического отсутствия связи и иных нештатных ситуаций.

В системе будет внедрён централизованный процесс управления обновлениями и исправлениями (патчами) модулей, включающий регулярный мониторинг, планирование обновлений, а также тестирование и внедрение исправлений. Каждое обновление будет предварительно проверяться в тестовой среде, чтобы убедиться в его совместимости с остальными компонентами системы и минимизации возможных рисков сбоев.

Для каждой функциональной области системы (например, финансовые услуги, готовый бизнес, поддержка бизнеса и т.д.) будут внедрены процедуры регулярного обновления модулей с целью поддержания их актуальности и соответствия требованиям пользователей. Обновления будут выпущены в формате регулярных релизов (ежеквартально или по мере необходимости в случае выявления критических уязвимостей).

Для критически важных исправлений, таких как уязвимости безопасности или серьезные ошибки, будет разработан процесс экстренного патчирования, который позволит оперативно внедрять изменения без длительного тестирования, но с последующим пост-патч мониторингом производительности и стабильности системы.

Все обновления и патчи будут сопровождаться подробной документацией, включая описание внесённых изменений, инструкций по их использованию, а также возможные последствия для других модулей системы. Пользователи будут своевременно уведомляться об изменениях через автоматизированные уведомления.

В случае возникновения проблем в процессе обновления, будет разработан план действий по быстрому восстановлению работы системы, который включает откат изменений и восстановление системы из резервной копии.

4.2.1.	Модуль «Регистрация и авторизация» (мобильное приложение)

Модуль "Регистрация и авторизация" обеспечивает доступ пользователей к системе и управляет их учетными записями.  Модуль «Регистрация и авторизация» включает следующие подмодули:

Подмодуль «Регистрация пользователя»

Подмодуль «Регистрация пользователя» отвечает за создание учетной записи на платформе и включает процессы сбора, обработки и проверки данных. Позволяет пользователю возможности полной онлайн-регистрации нового клиента с использованием MyId и сервисов государственных реестров для автоматической верификации данных.

Подмодуль «Авторизация»

Авторизация (Полная): Отвечает за безопасный вход в систему зарегистрированных пользователей. Обеспечение защищенного входа через MyID к большинству функциональных возможностей системы кроме транзакционных функций, а также возможность проведения любых финансовых операций с помощью Metin SDK с полным доступом ко всем транзакционным функциям.

Авторизация (Ограниченная): Реализация QR-авторизации для быстрого доступа ко всем модулям без возможности проведения финансовых или юридически значимых операций.

Подмодуль «Личный кабинет»

Личный кабинет предоставляет пользователю доступ к персонализированной информации и возможностям управления своим профилем. Подмодуль обеспечивает просмотр и редактирование личных данных (контактная информация, настройки профиля), управление настройками безопасности учетной записи (смена пароля, управление методами аутентификации), а также дает возможность просмотра действий пользователя в системе (входы, запросы, финансовые операции).

Подмодуль «Регистрация предприятия»

Подмодуль обеспечивает регистрацию предприятия. Данные проверяются через интеграцию с государственными реестрами и финансовыми учреждениями. Это позволит пользователю получать необходимую информацию касательно мер государственной поддержки, новости и другую полезную информацию согласно зарегистрированной сферы деятельности.

Основные функциональные возможности модуля должны включать в себя:

касательно функциональных возможностей:

-  соответствующие интерфейсы и инфраструктура меню и кнопок для использования всех функциональных возможностей ИС;

касательно регистрации новых пользователей:

- создание учетных записей с заполнением регистрационной формы и указанием своих персональных данных и контактной информации;

- подтверждение своей личности подписывая электронным образом регистрационную форму с помощью своего закрытого ключа (ЭЦП);

- активация учетной записи пользователя

касательно входа в систему:

- аутентификация пользователей по электронному ключу (ЭЦП);

- восстановление забытого пароля;

- смена пароля;

управление пользователями:

- просмотр списка пользователей;

- редактирование информации о пользователях;

- назначение ролей и прав доступа;

- блокировка/разблокировка пользователей;

- удаление пользователей.

аудит и логирование:

- фиксация событий входа/выхода пользователей;

- отслеживание действий пользователей в системе;

- формирование отчетов по событиям.

- поддержка различных методов аутентификации

- настройка параметров модуля /длины пароля, срока действия сессий, политики блокировки пользователей/;

- многоязыковая поддержка интерфейса.

4.2.2.	Модуль «Финансовые услуги» (мобильное приложение)

В модуле «Финансовые услуги» информационной системы «Бизнес 24/7» представлены следующие услуги: Банковские счета, Конвертация, Конверсионные операции, Депозитные услуги, Банковский перевод в иностранной валюте (SWIFT), Кредитные услуги, Оценка имущества, Заявка на банковские услуги, получение справок и выписок. Для проведения любых финансовых операций (платежи, конвертация, переводы SWIFT, кредитные операции) системе «Бизнес 24/7» обязательно применение банковского ключа

Подмодуль «Банковские счета»

Подмодуль предоставляет возможность юридическим лицам открывать и управлять банковскими счетами полностью онлайн.

Основные функции подмодуля:

Открытие банковских счетов онлайн: Полностью автоматизированная процедура идентификации, заполнения заявления и подписания договора банковского счета ЭЦП (без посещения офиса).

Управление банковскими счетами: Просмотр текущих остатков и основных реквизитов счетов.

Мультивалютные счета: Поддержка всех видов счетов, включая текущие и транзитные валютные счета.

Подмодуль «Перевод средств»

Подмодуль предназначен для осуществления всех видов платежей и переводов в национальной валюте.

Основные функции подмодуля:

Создание Платежного поручения: Формирование и отправка стандартного платежного поручения для внешних переводов в другие банки.

Перевод средств между счетами клиента: Оперативное перечисление средств между собственными счетами юридического лица в Банке.

Платеж в бюджет и Казначейство: Создание и отправка целевых платежей в адрес Государственного бюджета и Казначейства с автоматическим заполнением необходимых бюджетных реквизитов.

Платежи через Мунис: Обеспечение возможности проведения платежей через систему Мунис или другие внешние платежные системы, используемые для расчетов.

Шаблоны и повтор: Сохранение шаблонов платежей и функция быстрого повтора ранее проведенных операций.

Авторизация перевода: Обязательная авторизация перевода с использованием банковского ключа Metin SDK.

Подмодуль «Конвертация»

Подмодуль предназначен для получения информации о курсах валют и подготовки данных для конверсионных операций.

Основные функции подмодуля:

Просмотр курсов: Отображение актуальных курсов валют (купля/продажа) по данным Банка в режиме реального времени.

Расчет конверсии: Предоставление калькулятора для предварительного расчета суммы конверсии.

Формирование заявки: Создание шаблона для последующего проведения конверсионной операции.

Подмодуль «Конверсионные операции»

Подмодуль предназначен для фактического проведения операций по обмену валюты и их авторизации.

Основные функции подмодуля:

Проведение онлайн-конверсии: Инициирование и проведение конверсионных операций между счетами клиента.

Авторизация: Обязательная авторизация конверсионной операции с использованием банковского ключа Metin SDK.

Валютный контроль (ВК): Автоматизированная проверка документов и оснований для конверсии перед ее проведением.

Подмодуль «Депозитные услуги»

Подмодуль обеспечивает возможность онлайн-управления депозитными вкладами юридических лиц.

Основные функции подмодуля:

Онлайн-открытие депозитов: Оформление заявок и подписание договоров ЭЦП без посещения офиса.

Управление депозитами: Просмотр условий, сроков, начисленных процентов.

Онлайн-пополнение/Снятие: Проведение операций по пополнению или частичному снятию средств (согласно условиям договора).

Подмодуль «Банковский перевод в иностранной валюте (SWIFT)»

Подмодуль предназначен для инициирования международных платежей.

Основные функции подмодуля:

Создание и отправка SWIFT-переводов: Формирование и отправка платежных поручений в иностранной валюте.

Авторизация SWIFT: Обязательная авторизация перевода с использованием банковского ключа Metin SDK.

Мониторинг: Просмотр статусов SWIFT-переводов и получение подтверждающих документов.

Подмодуль «Кредитные услуги»

Подмодуль обеспечивает полный цикл онлайн-кредитования для юридических лиц.

Основные функции подмодуля:

Онлайн-заявка и скоринг: Электронная подача заявки, автоматизированный скоринг, а также оформление страхового полиса.

Онлайн-подписание и выдача: Подписание кредитного договора ЭЦП если кредит оформляется через платформу. Зачисление средств происходит в автоматическом режиме и без посещения офисов банка.

Авторизация выдачи: Обязательная авторизация операции выдачи кредита с помощью мобильного приложения и использованием банковского ключа Metin SDK.

Обслуживание и закрытие: Онлайн-погашение (полное, частичное) и автоматизированное закрытие кредита.

Подмодуль «Оценка имущества»

Подмодуль предоставляет интерфейс для инициирования оценки имущества, выступающего в качестве залога.

Основные функции подмодуля:

Подача заявки на оценку: Создание и отправка заявки с приложением необходимых документов.

Мониторинг статуса: Отслеживание статуса оценки и получение итогового заключения.

Подмодуль «Заявка на банковские услуги»

Подмодуль "Заявка на банковские услуги" в системе «Бизнес 24/7» предназначен для упрощения процесса подачи заявок на банковские услуги. Он обеспечивает пользователю возможность заполнить электронную форму для подачи заявки на различные финансовые продукты, такие как открытие банковских счетов, получение кредитов, корпоративные карты и другие услуги. Подача заявок на банковские услуги должна осуществляться через веб-форму с соответствующими полями для данных заявителя (название предприятия, ИНН, контактные данные и др.). Возможность прикрепления необходимых документов (свидетельства о регистрации, финансовая отчетность, документы о собственниках и т. д.) в цифровом формате.

В личном кабинете должна быть возможность отслеживания статуса всех заявок, поданных через систему. Ведение истории заявок, позволяющей пользователю просматривать подробную информацию о каждом процессе. Основные подразделы и функции подмодуля:

«Корпоративная карта»

Функции:

Заявка на корпоративную карту

Ведение лимитов на карту

Мониторинг расходов.

«Банковские гарантии»

Функции:

Запрос и получение банковских гарантий через платформу.

Поддержка оформления гарантий для участия в тендерах, контрактах и проектах.

Автоматизация процесса согласования с банком и отслеживание всех этапов.

«Тарифы»

Функции:

Просмотр тарифных планов Банка по финансовым услугам

Сравнение тарифов

Возможность перехода на другие тарифы через интерфейс платформы.

«Торговый терминал»

Функции:

Заявка на терминал

Техническая поддержка терминалов

Учет и аналитика по транзакциям через терминалы.

Интеграция с банком для расчета комиссий и отчетности.

«Зарплатный проект»

Функции:

Автоматическая выплата заработной платы сотрудникам.

Интеграция с бухгалтерскими программами для учета выплат и налогов.

Ведение отчетности по выплатам

Автоматизация расчетов с банком.

«Факторинг»

Функции:

Оформление заявки на факторинг для финансирования текущих операций.

Интеграция с банком для расчета условий факторинга.

Ведение учета договоров факторинга

Автоматизация расчетов.

Технические требования к модулю «Финансовые услуги»:

Использование современных методов шифрования (AES-256 для хранения, TLS для передачи данных).

Реализация многофакторной аутентификации для доступа к финансовым услугам.

Осуществление постоянного мониторинга всех операций и событий в системе с логированием для аудита.

Модуль «Финансовые услуги» должен быть интегрирован с системой ИАБС для осуществления финансовых операций в режиме онлайн. Поддержка различных API для взаимодействия с банковскими системами и обеспечения безопасности данных пользователей.

Подмодуль «Справки»

Подмодуль предоставляет возможность получения официальных банковских справок в электронном виде.

Основные функции подмодуля:

Заказ справок онлайн: Формирование запросов на получение следующих видов справок:

О оборотных средствах.

О картотеке номер 2 (неисполненные расчетные документы).

Об остатке средств на расчетном счете.

О банковских реквизитах.

Другие официальные справки.

Получение справок: Выдача справок в электронном виде, подписанных ЭЦП Банка, для юридической значимости.

Подмодуль «Отчеты»

Подмодуль предназначен для формирования детализированной финансовой отчетности клиента на основе данных DWH.

Основные функции подмодуля:

Генерация отчетов: Формирование следующих видов отчетов:

Сальдово-оборотная ведомость (за период).

Выписка лицевого счета (стандартная и по документам).

Сведения о работе счета.

Отчет по операциям (фильтрация по типу, сумме).

Настройка параметров: Возможность выбора периода, счетов и формата выгрузки отчета (например, PDF, XLS).

Архив отчетов: Хранение и просмотр ранее сформированных отчетов.

4.2.3.	Модуль «Предприятие» (мобильное приложение)

Модуль «Предприятие» предназначен для предоставления юридическому лицу единой точки доступа к сводной информации о его статусе, финансовом положении и всех текущих взаимодействиях с государственными органами. Модуль состоит из следующих подмодулей:

Подмодуль «Паспорт предприятия»

Подмодуль обеспечивает доступ к основной юридической и контактной информации клиента.

Основные функции подмодуля:

Юридические данные: Отображение актуального наименования, ИНН, юридического адреса, ФИО руководителя. Данные должны автоматически синхронизироваться из Единого портала государственных интерактивных услуг (ЕПИГУ) и других государственных реестров.

Банковские реквизиты: Просмотр банковских реквизитов предприятия в системе.

Контактные данные: Редактирование контактной информации (телефон, email) ответственных лиц.

Подмодуль «Заявки»

Подмодуль предназначен для централизованного учета, подачи и отслеживания состояния всех заявок предприятия, отправленных через систему.

Основные функции подмодуля:

Подача заявок: Единый интерфейс для подачи всех видов.

Мониторинг статуса: Отображение текущего состояния каждой заявки с указанием ответственного этапа.

История заявок: Архив всех поданных и завершенных заявок.

Подмодуль «Финансовый отчёт (Форма 1)»

Подмодуль обеспечивает доступ к официальному финансовому отчету предприятия за определенный период.

Основные функции подмодуля:

Поиск и отображение: Возможность выбора отчетного периода и отображения официального «Финансового отчёта (Форма 1)» юридического лица.

Выгрузка данных: Предоставление функции выгрузки отчета в утвержденных форматах (например, PDF, XLS).

Интеграция: Получение данных отчета должно быть реализовано через интеграцию с внешними системами или государственными базами данных.

Подмодуль «Бухгалтерский баланс (Форма 1)»

Подмодуль предназначен для отображения официального бухгалтерского баланса предприятия, что является критичным для финансового анализа и скоринга.

Основные функции подмодуля:

Поиск и отображение: Возможность выбора отчетного периода и отображения официального «Бухгалтерского баланса (Форма 1)» предприятия.

Финансовый анализ: Отображение ключевых финансовых коэффициентов, рассчитанных на основе данных баланса (например, ликвидность, платежеспособность).

4.2.4.	Модуль «Электронный документооборот» (мобильное приложение)

Модуль «Электронный документооборот» обеспечивает автоматизацию процессов работы с документами, позволяя предприятиям создавать, отправлять, получать и управлять документами в электронном формате. Данный модуль также интегрируется с системой электронной подписи /ЭЦП/, что позволяет обеспечить юридическую значимость создаваемых и подписываемых документов.

Назначение: Обеспечение работы с юридически значимыми документами, включая интеграцию с внешней платформой Didox.

Функции:

Синхронизация: Двусторонний обмен и синхронизация статусов документов с Didox.

Просмотр: Предоставление интерфейса для просмотра документов (включая PDF и XML-файлы).

Подписание: Инициирование и завершение процедуры подписания ЭЦП документов, полученных из Didox или сформированных в системе.

4.2.5.	Модуль «Обучение и развитие» (мобильное приложение)

Модуль "Обучение и развитие" предназначен для повышения уровня предпринимательской деятельности пользователей платформы.

Модуль должен предоставлять пользователям доступ к образовательным материалам и инструментам для профессионального и бизнес-развития. Все образовательные ресурсы загружены в веб-ресурс и должны быть структурированы для легкого поиска и использования. Основные подмодули:

Подмодуль «Личный кабинет»

В личном кабинете пользователи смогут управлять своим процессом обучения, отслеживать прогресс, получать уведомления о новых доступных материалах или обновлениях.

Основные возможности подмодуля:

Просмотр и управление курсами, материалами (аудио, видео, текстовые материалы).

Отображение прогресса пользователя в изучении курсов.

Персонализированные рекомендации по материалам на основе интересов и бизнеса пользователя.

Подмодуль «Аудио книги»

Подмодуль предоставляет доступ к аудиокнигам по различным тематикам, связанным с ведением бизнеса, развитием МСБ, управлением и лидерством.

Основные возможности подмодуля:

Воспроизведение аудиокниг через встроенный плеер.

Возможность скачать материалы для оффлайн использования.

Классификация аудиокниг по темам (маркетинг, финансы, услуги, производство и др.).

Прогресс прослушивания и закладки.

Подмодуль «Видео уроки»

Предоставление доступа к видеоурокам и лекциям по актуальным темам для МСБ, таким как маркетинг, финансы, управление персоналом, налогообложение и т.д.

Основные возможности подмодуля:

Онлайн и оффлайн просмотр видеоуроков.

Возможность поиска по категориям и тегам (по темам, уровню сложности).

Встроенные тесты и практические задания для закрепления знаний.

Отслеживание прогресса и получение сертификатов по завершению курсов.

Подмодуль «Бизнес-план»

Подмодуль для обучения пользователей созданию и разработке бизнес-плана, а также возможность ознакомиться с образцами готовых бизнес-планов.

Основные возможности подмодуля:

Шаблоны для создания бизнес-плана с интерактивными подсказками и примерами.

Пошаговое руководство по созданию плана.

Возможность загрузки готового бизнес-плана.

Возможность консультации с экспертами и доработки бизнес-планов через платформу.

Для обеспечения полноценного функционала модуля «Обучение и развитие» необходимо:

Возможность добавления, редактирования и удаления учебных материалов (видео, текст, PDF-документы, курсы).

Поддержка организации учебных материалов в разделы или категории по типам бизнеса, уровням сложности или темам.

Поддержка нескольких языков для контента, что особенно важно в Узбекистане с его многоязычной средой (узбекский, русский, английский).

Пользователи должны иметь возможность оставлять отзывы и предложения по улучшению учебных материалов.

Функция настройки учебного процесса в зависимости от уровня знаний пользователя, предоставляя ему индивидуализированные рекомендации по учебным материалам.

Пользователи должны иметь возможность управлять своим образовательным процессом через личный кабинет, где будут отображаться пройденные курсы, сертификаты и текущие задачи.

Адаптивный интерфейс для мобильных устройств, чтобы пользователи могли получать доступ к учебным материалам с телефонов и планшетов.

Возможность скачивания материалов для офлайн-обучения с последующей синхронизацией прогресса при повторном подключении к сети.

Обеспечение безопасной передачи и хранения данных пользователей, особенно учебных результатов и персональной информации.

Возможность разграничения прав доступа к материалам в зависимости от статуса пользователя (учащийся, преподаватель, администратор).

4.2.6. 	Модуль «ИИ-оптимизация логистики» (мобильное приложение)

Модуль «ИИ-оптимизация логистики» предназначен для автоматизации подбора оптимальных транспортных решений для экономической деятельности. Модуль включает следующие подмодули:

Подмодуль «Ввод и обработка параметров груза»: Отвечает за сбор данных о планируемой отправке, включая пункты отправления и назначения, вес, объем, тип груза (опасный, скоропортящийся и т.д.) и условия Incoterms.

Подмодуль «Аналитика и прогнозирование»: Осуществляет расчет прогнозируемого времени прибытия с использованием моделей временных рядов, учитывая исторические данные о задержках и текущую загруженность транспортных узлов.

Подмодуль «Оценка рисков и скоринг»: Выполняет комплексный анализ рисков (геополитические, сезонные, таможенные) и ранжирует варианты маршрутов на основе взвешенной формулы (цена, срок, надежность).

Подмодуль «Интеллектуальные рекомендации»: Формирует оптимальныq вариант с текстовым обоснованием выбора, поясняя клиенту преимущества конкретного маршрута и перевозчика.

Основные функциональные возможности модуля:

Интерфейсы для ввода спецификаций груза и визуализации маршрутов на карте.

Автоматический расчет стоимости и сроков для различных видов транспорта (авто, авиа, ж/д, море).

Интеграция с API логистических провайдеров.

Формирование отчетов по оптимизации затрат для клиента.

4.2.7. 	Модуль «ИИ-помощник по закупкам» (мобильное приложение)

Модуль «ИИ-помощник по закупкам» обеспечивает интеллектуальный поиск и мониторинг рынка для нужд бизнеса. Модуль включает следующие подмодули:

Подмодуль «Интеллектуальный поиск»: Реализует интерфейс взаимодействия с пользователем на основе LLM для уточнения характеристик искомого товара через диалог.

Подмодуль «Мониторинг маркетплейсов»: Обеспечивает сбор и агрегацию данных (скрапинг/API) с внешних торговых площадок и сайтов поставщиков.

Подмодуль «Анализ и верификация поставщиков»: Выполняет сопоставление аналогов товаров, нормализацию цен в единую валюту и проверку рейтинга надежности поставщика на основе базы знаний.

Основные функциональные возможности модуля:

Диалоговый интерфейс поиска товаров с поддержкой естественного языка.

Автоматическое формирование сравнительной таблицы с предложениями (цена/срок/рейтинг).

Экспорт результатов анализа в форматы PDF или Excel для принятия бизнес-решений.

Настройка фильтров по бюджету, региону и срочности поставки.

4.2.8. 	Модуль «Центр поддержки клиентов» (мобильное приложение)

Модуль «Центр поддержки клиентов» обеспечивает бесперебойную связь пользователей с банком и управление качеством сервиса. Модуль включает следующие подмодули:

Подмодуль «Омниканальный чат и тикет-система»: Отвечает за прием обращений через мобильное приложение (чат/тикеты), веб-портал, а также регистрацию запросов из других каналов (звонки, email).

Подмодуль «Маршрутизация и классификация»: Автоматически определяет категорию обращения (техническое, продуктовое, жалоба) с помощью ИИ и направляет его соответствующему специалисту.

Подмодуль «Реактивация и исходящее обслуживание»: Инструмент для операторов по работе с пассивными клиентами и продвижению новых услуг банка на основе сформированных списков.

Подмодуль «Аналитика качества»: Отслеживает время ответа, уровень решения проблем (FCR) и индекс удовлетворенности клиентов (CSI).

Основные функциональные возможности модуля:

Единый интерфейс оператора с интеграцией CRM-данных клиента (CIF).

Инструменты автоматической эскалации при нарушении сроков SLA.

Механизмы Push-уведомлений и SMS для информирования о статусе решения заявки.

Система формирования периодических отчетов по эффективности работы каналов поддержки.

4.2.9. 	Модуль «ИИ-рекомендации по депозитам» (мобильное приложение)

Модуль «ИИ-рекомендации по депозитам» предназначен для управления ликвидностью и повышения пассивного дохода клиентов. Модуль включает следующие подмодули:

Подмодуль «Анализ транзакционной активности»: Выполняет глубокий анализ оборотов по расчетным счетам клиента за период 6–12 месяцев для выявления закономерностей.

Подмодуль «Прогнозирование баланса»: Рассчитывает прогнозируемые остатки средств и определяет «безопасный операционный буфер» (сумму, необходимую для текущих платежей).

Подмодуль «Управление механизмом Auto-sweep»: Обеспечивает автоматическое (или по подтверждению) перечисление выявленных избыточных средств в подходящие депозитные продукты и их возврат при необходимости.

Основные функциональные возможности модуля:

Визуализация аналитической панели с прогнозом движения денежных средств (Cash Flow).

Генерация персонализированных предложений депозитов с расчетом потенциальной прибыли в 1 клик.

Настройка правил автоматического управления ликвидностью (лимиты, сроки, условия).

Интеграция с ИАБС банка для мгновенного исполнения распоряжений клиента на размещение средств.

4.2.10.	Модуль «Мониторинг и Аналитика» (мобильное приложение)

Модуль предназначен для предоставления наглядной операционной и финансовой аналитики, а также для мониторинга цифровой активности клиентов в Веб-версии и Мобильном приложении. Центральный Бэкенд агрегирует и обрабатывает данные из DWH, Didox, Pully и других источников

Все ключевые показатели эффективности системы и ее использования должны быть доступны с детализацией по: Общим данным (Веб + Мобильное приложение), Данным в Веб-версии и Данным в Мобильном приложении.

Регистрация и счета:

Зарегистрированные клиенты: Общее количество юридических лиц, прошедших полную авторизацию в ИС.

Клиенты, открывшие дистанционно расчетный счет: Количество новых счетов, открытых полностью онлайн

Активность по платежам:

Сумма и количество платежей в национальной валюте: Общий объем и число платежей, проведенных через подмодуль «Перевод средств» (включая платежные поручения, Мунис, бюджет и Казначейство).

Сумма переводов SWIFT: Общий объем международных платежей, проведенных через Подмодуль «Банковский перевод в иностранной валюте (SWIFT)».

Активность по валюте и кредитам:

Заявки на конвертацию: Количество сформированных заявок на покупку/продажу иностранной валюты (Подмодуль «Конвертация»).

Заявки на конверсию: Количество фактически проведенных конверсионных операций (Подмодуль «Конверсионные операции»).

Количество открытых депозитов: Общее число действующих депозитных договоров, оформленных онлайн.

Количество оформленных кредитов: Общее число кредитных договоров, подписанных и выданных клиентам в онлайн-режиме.

Аналитика использования:

Наиболее часто используемые услуги: Рейтинг популярности подмодулей и операций (например, ТОП-5 справок, ТОП-3 вида кредита).

Пользователи в разрезе регионов: Географическое распределение активных пользователей и их транзакционной активности.

Глубокая аналитика и детализированные показатели

Данный подмодуль предоставляет специализированный инструмент для детализированного анализа поведения пользователей и производительности системы с разделением по платформам.

Основные функции подмодуля:

Аналитика поведения пользователей (Веб vs Мобильное приложение):

Воронка продаж/конверсии: Анализ прохождения клиентами ключевых онлайн-процессов (открытие счета, заявка на кредит) с фиксацией точек выхода (дропов) отдельно для Веб-версии и Мобильного приложения.

Частота использования: Сравнение частоты входа и длительности сессий в Веб-версии и Мобильном приложении.

Сравнение транзакций: Анализ среднего чека и типа транзакций в зависимости от используемой платформы.

Мониторинг интеграций и безопасности:

Отчеты по срабатываниям системы Antifraud с указанием платформы (Веб/Мобильный), с которой инициирована подозрительная транзакция.

Анализ времени отклика ключевых API-вызовов (Dibank, Pully, Didox) и выявление узких мест, влияющих на скорость работы Мобильного приложения.

Детализация авторизации:

Статистика использования различных методов входа (ЭЦП, OneID, QR-авторизация) с детализацией по модулям, к которым был получен доступ.

4.2.11.	Модуль «Администрирование» (мобильное приложение)

Основная цель модуля заключается в управлении всеми аспектами работы системы для обеспечения бесперебойного функционирования и оптимизации процессов для администраторов системы.

Модуль обеспечивает управление пользователями, правами доступа, а также централизованное управление коммуникационными сервисами (Чат-бот, Push, Pop-up).

Подмодуль «Управление пользователями и правами»

Подмодуль предназначен для настройки и контроля доступа сотрудников предприятия к функциям ИС.

Основные функции подмодуля:

Управление учетными записями: Создание, редактирование, блокировка и удаление учетных записей сотрудников предприятия.

Ролевая модель: Настройка ролей и детализированных прав доступа, включая:

Ограничение доступа к финансовым операциям (просмотр, создание, подписание).

Назначение прав на использование банковского ключа Metin SDK для проведения транзакций.

Журнал аудита: Ведение неизменяемого журнала всех действий по изменению прав доступа и учетных записей.

Подмодуль «Управление коммуникациями»

Подмодуль обеспечивает централизованное управление всеми сервисами взаимодействия с пользователем.

Основные функции подмодуля:

Управление Push-уведомлениями:

Настройка: Возможность определения условий для автоматической отправки уведомлений (например, при поступлении документа на подпись, изменении статуса кредита).

Контроль: Просмотр истории отправленных Push-уведомлений.

Управление Pop-up-уведомлениями:

Конфигурирование: Настройка содержания и условий отображения системных и информационных сообщений в интерфейсе (Веб/Мобильный).

Интеграция Чат-бота:

Настройка правил: Управление базой знаний и правилами обработки типовых запросов, поступающих через Чат-бот.

Эскалация: Настройка условий для автоматической передачи запроса, который Чат-бот не может обработать, на оператора Банка.

4.3.	Требования к видам обеспечения

4.3.1.	Требования к математическому обеспечению*

Специальных требования к математическому обеспечению не предъявляются. При разработке необходимо использование наиболее оптимальных стандартных математических методов и моделей, типовых алгоритмов.

4.3.2.	Требования к информационному обеспечению

Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе рабочего проектирования. Информационный обмен данными в системе должен осуществляться с помощью разработанного коммуникационного протокола передачи данных.

Данные в системе должны храниться в резервной базе данных под управлением современной реляционной системы управления базами данных. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. База данных должна быть структурирована согласно правилам нормализации и иметь следующие основные разделы:

– раздел данных, обеспечивающий возможность централизованного хранения, наполнения и представления данных по показателям;

– раздел служебных данных, формируемый администраторами системы и обеспечивающий работу программного обеспечения

– раздел данных, позволяющий вести мониторинг действий пользователей и ход исполнения функций системы (журналы мониторинга работы системы, действий пользователей и т.д.).

Организация базы данных должна соответствовать требованиям O’zDSt 1135:2007.

Информационное обеспечение ИС должно быть достаточным для выполнения всех автоматизированных функций Системы.

Информационное обеспечение ИС должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам адресации, форматам данных и форме представления информации, получаемой и выдаваемой ИС.

Перечень баз данных для работы системы должны быть определены в процессе разработки системы.

При разработке ИС должны использоваться стандартные, принятые и зарегистрированные классификаторы, унифицированные формы документов и справочных данных.

ИС должна иметь возможность подключения к базам данных «Электронного правительства» (БД физических лиц и БД юридических лиц) и Единому регистру справочников и классификаторов.

В процессе разработки системы будет учтен тот момент, что все модули системы должны взаимодействовать друг с другом.

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций.

Резервное копирование данных должно осуществляться на регулярной основе, в объёмах, достаточных для восстановления информации в подсистеме хранения данных.

4.3.3.	Требования к лингвистическому обеспечению

Приложение должно предусматривать языковую поддержку интерфейсов пользователей, в зависимости от настроечных данных. Должны поддерживаться следующие языки: узбекский (шрифт – кириллица и латиница), русский (шрифт – кириллица), каракалпакский (шрифт – латиница). Информация в базе должна храниться на том языке, на котором она была введена.

4.3.4.	Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям:

- высокая степень готовности для решения поставленных задач;

- совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, системного ПО и общесистемной инфраструктуры в пределах требований к техническому обеспечению, а также их информационная совместимость в пределах требований к информационному обмену.

ПО должно быть разработано с учетом технологии, обеспечивать реализацию всех функций системы и решение всех поставленных задач.

Все модули должны обмениваться информацией в полном объеме без ущерба для всей системы.

Доступ к информации должен осуществляться своевременно, представляться в виде таблиц, отчетов, форм, соответствующих главных и контекстных меню. Данные должны передаваться по сети без ущерба для функционирования всей системы. ПО системы должно иметь возможность создания, ведения, использования справочников.

Все используемые программные средства для внедрения Системы должны соответствовать требованиям государственного стандарта Узбекистана «O’zDSt ISO/IEC 25051:2008 Требования к качеству и оценка программного продукта».

4.3.5.	Требования к техническому обеспечению

Используемые технические средства должны иметь достаточные количественные и качественные показатели для полноценной работы ИС.

К техническим средствам ИС относятся:

-сервер БД;

- Сервер приложений Системы;

Минимальные требования к аппаратному обеспечению для роли «Сервер базы данных»:

•	 8 ядер, работающий на частоте не ниже 2.40 ГГц и кэшем 12 Мб;

•	 ОЗУ объемом не менее 8 ГБ;

•	 Жесткий диск 200 Гб;

•	 Сетевой интерфейс для работы между серверами.

Минимальные требования к аппаратному обеспечению для роли «Сервер приложений ИС»:

•	 8 ядер, работающий на частоте не ниже 2.40 ГГц и кэшем 12 Мб;

•	 ОЗУ объемом не менее 8 ГБ;

•	 Жесткий диск 200 Гб;

•	 Сетевой интерфейс для работы между серверами.

4.3.6.	Требования к метрологическому обеспечению*

Требования не предъявляются.

4.3.7.	Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение ИС должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

Должны быть определены должностные лица, ответственные за:

- обработку информации;

- администрирование;

- обеспечение безопасности информации;

- управление работой персонала по обслуживанию.

К работе с ИС должны допускаться работники, имеющие навыки работы на персональном компьютере и мобильных устройствах, ознакомленные с правилами эксплуатации и техники безопасности.

Необходимы обязательные инструктажи пользователей, в том числе по технике безопасности.

4.3.8.	Требования к методическому обеспечению

ИС должна разрабатываться на основании действующих нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов заказчика. Следовательно, в рамках разработки, данной ИС, должны быть учтены соответствующие административные регламенты заказчика, в которых должны быть определены процессы деятельности и функции подразделений, а также сотрудников объектов заказчика, их права, обязанности и ответственности по использованию данной системы. Также, должны быть утверждены в установленном порядке инструкции выполнения пользователями операций в работе с Системой. Состав методического обеспечения будет уточняться в процессе разработки ПО и согласовывается с Заказчиком. Методическое обеспечение предоставляется по требованию Разработчика и состоит из:

- нормативных правовые документы;

- инструкции пользователей ПО;

- должностные инструкции персонала, выполняющего работы с использованием Системы и ее компонентов.

5.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Перечень стадий и этапов работ по созданию Системы должен соответствовать требованиям O’z DST 1986:2018. Состав и содержание работ, перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ, приведены в таблице

Перечень стадий и этапов создания Информационной системы «Бизнес 24/7»

Таблица 1.

| № этапа | Наименование работ и их содержание | Сроки выполнения |  | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | Разработка Частного Технического Задания (ЧТЗ) | 01.12.2025г. | 11.12.2025г. |  | Утвержденное Частное Техническое Задание (ЧТЗ) |
| 2 | Разработка Клиентского слоя (Мобильное/Веб-приложение) | 11.12.2025 г. | 15.02.2026 г. |  | Разработанный и функционально протестированный Front-end Клиентского слоя (Мобильное/Веб-приложение), готовый к интеграции с API Бэкенда |
| 3 | Реализация интеграций и защита финансовых операций | 16.02.2026 г. | 01.03.2026 г. |  | Полностью реализованные и протестированные коннекторы: Dibank, Pully, Didox. |
| 4 | Комплексное тестирование и устранение замечаний | 01.03.2026 г. | 15.03.2026 г. |  | Проведение испытаний по согласованной Программе и методике испытаний (ПМИ), включая нагрузочное тестирование и тестирование безопасности. |
| 5 | Опытная эксплуатация и ввод в промышленную эксплуатацию | 16.03.2026 г. | 01.04.2026 г. |  | Успешное завершение опытной эксплуатации. Передача полного комплекта эксплуатационной документации (Руководство пользователя, Руководство Администратора, Общее описание разработанной ИС). Подписание Акта о вводе ИС в промышленную эксплуатацию |

6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Контроль, испытания и приемка ИС должны осуществляться на основании ГОСТ 34.603-92, согласно которому устанавливаются следующие основные виды испытаний:

1) предварительные;

2) опытная эксплуатация;

3) приемочные (промышленная).

Предварительные испытания следует выполнять после проведения разработчиком отладки и тестирования поставляемого программного решения и представления им соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала с ее эксплуатационной документацией.

Опытную эксплуатацию проводят с целью определения соответствия функции приложения к предъявляемым требованиям.

Приемочные испытания проводят для определения ее соответствия техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки ее в постоянную эксплуатацию.

При испытаниях проверяют:

1) качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматических функций во всех режимах функционирования Приложения, согласно Техническому заданию;

2) знание персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования, согласно Техническому заданию;

3) полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования системы, согласно Техническому заданию;

4) количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и автоматизированных функций системы в соответствии с Техническим заданием;

5) другие свойства приложения, которым она должна соответствовать по Техническому заданию.

Прием проводимых работ и ввод в эксплуатацию Приложения должны осуществляться специальной Комиссией Заказчика с обязательным участием Исполнителя.

Приемочные испытания проводят для определения соответствия ИС настоящему ТЗ.

Тестовые испытания ИС производятся на объекте Исполнителя.

По результатам своей работы Комиссия оформляет Акт приемки работ, который подписывается всеми членами Комиссии и представляется на утверждение Заказчику, иначе должны быть составлены протоколы проведения испытаний с указанием замечаний и сроков их устранения.

Возникшие в процессе испытаний и опытной эксплуатации дополнительные требования Заказчика, не предусмотренные в настоящем ТЗ, не будут являться основанием для отрицательной оценки и могут быть удовлетворены по дополнительному соглашению в согласованные сроки.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ

7.1.	Технические мероприятия

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Информационной системы «Бизнес 24/7» в действие. При подготовке к вводу в эксплуатацию должно быть обеспечено выполнение следующих работ:

- определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации;

- обеспечить присутствие пользователей для обучения работе с ИС, проводимым Исполнителем;

- обеспечить соответствие помещений и рабочих мест пользователей ИС в соответствии с требованиями;

- обеспечить выполнение требований, предъявляемых к программно-техническим средствам, на которых должна быть развернута информационная система;

- совместно с Исполнителем подготовить план развертывания ИС на технических средствах Заказчика;

- провести опытную эксплуатацию.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть, уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной эксплуатации.

7.2.	Обучение персонала

До передачи ИС в использование, Разработчик должен подготовить Руководство пользователя, Руководство Администратора и провести тренинг-обучение персонала Заказчика по использованию Системы и ее техническому сопровождению, основываясь на данной документации.

Программа обучения пользования системой будет разбита на категории/модули в зависимости от уровней сложности и профиля пользователей. Например, для базовых пользователей (нетехнический персонал) будут разработаны отдельные модули по использованию основных функций системы, для администраторов и технического персонала — углубленные модули по настройке и поддержке системы.

Будет предусмотрено проведение очных и онлайн семинаров с периодичностью раз в месяц, в ходе которых пользователи смогут ознакомиться с основными и продвинутыми функциями системы. Практическое обучение будет включать работу в тестовой среде системы для отработки навыков в реальных сценариях.

По завершении обучения для всех категорий пользователей будет проводиться тестирование с целью оценки уровня усвоения материала.

Для обеспечения доступности информации будут разработаны подробные текстовые и видео-руководства по работе с системой. Эти материалы будут доступны через внутренний портал системы и будут охватывать как базовые, так и расширенные функции. Особое внимание будет уделено обучению пользователей с разным уровнем технической подготовки.

Также будет разработан раздел FAQ, который будет регулярно обновляться на основе запросов пользователей. Также будет интегрирован чат-бот, способный предоставлять пользователям оперативные консультации и перенаправлять к соответствующим учебным материалам.

В течение первых шести месяцев после внедрения системы будет обеспечена пост-выводная поддержка с дежурными консультантами, которые смогут оперативно решать вопросы и предоставлять помощь по работе с системой.

После ввода системы в эксплуатацию будет действовать программа пост-выводной поддержки, которая будет включать индивидуальные консультации для пользователей, оперативное решение возникающих проблем и корректировки учебных материалов на основании реальной эксплуатации.

На регулярной основе будет собираться обратная связь от пользователей для оценки эффективности обучения. На основе этой информации будет проводиться корректировка обучающих материалов, добавление новых инструкций и рекомендаций, что обеспечит актуальность программы обучения.

Эти меры должны обеспечить качественное обучение всех категорий пользователей и помогут минимизировать риски, связанные с недостаточной подготовкой сотрудников.

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Перечень документов технического и рабочего проектирования должен соответствовать номенклатуре, приведенной в O‘zDSt 1985:2018. Исполнитель по результатам выполненных работ должен предоставить полный комплект документов, необходимых для эксплуатации 
Информационной системы и отражающих текущее состояние при его сдаче в промышленную эксплуатацию.

Комплект документов технического проекта Передаваемая в (Заказчику) представляется в 2-ух экземплярах печатном виде, а также дополнительно в электронном виде (на компакт-дисках, флэш-накопителе).

Проектная документация должна согласовываться и утверждаться Заказчиком.

Ниже приведён перечень документации, которая должна быть передана Заказчику на этапах тестирования Информационной системы и при подписании Акта о вводе в опытную эксплуатацию.

В состав документов должны быть включены все необходимые документы, включая следующие:

- Общее описание разработанной Информационной системы;

- Программа и методика испытаний разработанной Информационной системы;

- Руководство пользователя разработанной Информационной системы;

- Руководство Администратора разработанной Информационной системы.

Ответственные за разработку технического задания:

АКБ «Банк развития бизнеса»      		___________

(подпись)

АКБ «Банк развития бизнеса» 		___________

(подпись)

Проектный менеджер		       	___________

(подпись)

Проектный менеджер		 	___________

(подпись)